U C H  W A Ł A  NR  XIX/161/19

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie  wydatków budżetu gminy, które w 2019 roku nie wygasają z upływem              roku budżetowego

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), w związku z art.263 ust. 2 i 3 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

- Ustala się wykaz wydatków budżetu Gminy Miejskiej Głogów, które nie wygasają     z upływem roku budżetowego 2019 oraz ostateczne terminy dokonania tych wydatków w 2020 roku. Wykaz wydatków i ostateczne terminy ich dokonania określa załącznik nr 1 do uchwały.

- Ustala się plan finansowy wydatków, o których mowa w ust.1 zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Głogowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Leszek Drankiewicz

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art.263 ust 2 ustawy  z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych          (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz.869 ze zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego może ustalić, w drodze uchwały wykaz wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego. Ostateczny termin dokonania wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego upływa 30 czerwca 2020 roku (wykaz wydatków wraz z ostatecznym terminem ich dokonania określa załącznik nr 1 do uchwały).  W związku z powyższym proponuje się ująć w wydatkach, które nie wygasają z upływem roku 2019 następujące zadania:

1. Dokumentacja techniczna – drogi (dz.600, rozdz.60016 § 6050 ) – 184.322 zł

- Umowa Nr UM/723/WI/2128/2018 z dnia 20.12.2018 r. ze zmianami na opracowanie:

- projektu budowlanego i projektu wykonawczego budowy                                         ul. Bolesława Wysokiego oraz ul. Księżnej Mechtyldy w Głogowie na odcinku od skrzyżowania z ul. Salomei (wraz ze skrzyżowaniem) do ul. Bolesława Wysokiego w Głogowie z uwzględnieniem opracowania   instalacji regulatora przepływu istniejącej studni na sieci kanalizacji na kwotę 43.050 zł.

- aktualizacji projektu „Budowa ul. Księżnej Mechtyldy na odcinku od ul. Henryka V Żelaznego    do ul. Salomei” wraz z opracowaniem projektu budowlanego            i wykonawczego  dodatkowych miejsc postojowych na kwotę 44.895 zł.                wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych w ramach zadania Dokumentacja techniczna - drogi zawarta została z Biurem Projektów Dróg               i Mostów „PRODiM” z siedzibą w Nowej Soli na łączną kwotę 87 945,00 zł,            z terminem wykonania do dnia 30.12.2019 r. Z uwagi na oczekiwanie na wydanie decyzji pozwolenia na budowę przez Starostę Głogowskiego dla zakresu określonego pod lit. a) nie jest możliwe zakończenie i rozliczenie zadania                 w bieżącym roku. Stosowny wniosek do Starosty Głogowskiego złożono 27.09.2019 r. Organ wszczął postępowanie administracyjne 07.11.2019 r. W stosunku               do zadania określonego w lit. b) po rozszerzeniu zakresu zadania w związku             z koniecznością wykorzystania terenu pod lokalizację dodatkowych miejsc postojowych z uwagi na intensywne zainwestowanie terenów sąsiednich trwają stosowne prace projektowe uwzględniające powyższe zmiany.

  - Umowa Nr UM/439/WI/1187/2019 z dnia 05.07.2019 r. na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego w zakresie budowy parkingu                   przy ul. Starowałowej w Głogowie  zawarta została z  Biurem Projektów Drogowych BPD   mgr inż. Dariusz Ancygier z siedzibą w Głogowie na kwotę  35.000 zł  z terminem wykonania do dnia  30.12.2019 r.   Z uwagi na długotrwały proces uzgadniania w/w koncepcji/zamierzeń przez m.in. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotrzymanie pierwotnie uzgodnionego terminu  stało       się niemożliwe. Obszar jest wpisany do rejestru zabytków, znajduje się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej (Stare Miasto), co warunkuje termin realizacji zadania poprzedzony uzgodnieniami szczegółowego zakresu sposobów wykonywania robót   i stosowanych materiałów.

  - Umowa UM/509/WI/1392/2019 z 30.08.2019 r. na wykonanie prac związanych          z aktualizacją wykonanej w listopadzie 2008 dokumentacji projektowej                  pn. „Przebudowa skrzyżowania ul. Wojska Polskiego z drogą ul. Piłsudskiego         w Głogowie” zawarta została  z firmą EKKOM Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie      z wynagrodzeniem na kwotę 61.377 zł z terminem wykonania do dnia  30.12.2019 r. Z uwagi na skomplikowany charakter przedsięwzięcia (od momentu wydania decyzji ZRID w obszarze projektowanego ronda poczyniono wiele inwestycji m.in. budowa dojazdu do Galerii Glogovia),  aktualizacja dokumentacji nie zostanie wykonana do końca 2019 r.

- ul. Starowałowa II etap + poterna – dokumentacja  (dz.600, rozdz.60016 § 6050) – 27.000 zł.                                                                                                                   Umowa Nr UM/439/WI/1187/2019 z dnia 05.07.2019 r. na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego w zakresie zabezpieczenia poterny  zawarta została z  Biurem Projektów Drogowych BPD mgr inż. Dariusz Ancygier z siedzibą w Głogowie na łączną kwotę  27.000 zł z terminem wykonania do dnia 30.12.2019 r.  Z uwagi na długotrwały proces uzgadniania w/w koncepcji/zamierzeń przez m.in. Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dotrzymanie pierwotnie uzgodnionego terminu zadania stało się niemożliwe. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, znajduje się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej (Stare Miasto), co warunkuje termin realizacji zadania poprzedzony uzgodnieniami szczegółowego zakresu sposobów wykonywania robót i stosowanych materiałów.

- Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach - Krzepów, Nosocice, Widziszów (dz.600,rozdz.60016 § 6050) – 19.680 zł.                                           Umowa Nr UM/399/WI/1031/2019 z dnia 03.06.2019 r. ze zmianami na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów administracyjnych na budowę chodnika ul. Kolejowa w ramach zadania pn. „Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach - Krzepów, Nosocice, Widziszów” zawarta została z Pracownią Projektowo-Usługową „MAROKS” Oktawian Śliwiński z siedzibą w miejscowości Serby na łączną kwotę  19.680 zł,          z terminem wykonania do dnia 30.12.2019 r.  Mając na uwadze projektowaną przez TAURON Sp. z o. o. inwestycję zlokalizowaną w obszarze gminnego przedsięwzięcia zaszła konieczność wprowadzenia zmian w koncepcji zaakceptowanej przez Zamawiającego, co znacznie wydłużyło proces uzgadniania, uzyskania stosownych opinii (konieczność ponownego wystąpienia do PKP) i zgód. Uzyskanie powyższych dokumentów warunkuje uzyskanie zgody na rozpoczęcie realizacji robót budowlanych dla zadania.

- Budowa kładki dla pieszych lub przejścia podziemnego w ciągu drogi krajowej DK 12 – dokumentacja (dz.600,rozdz.60095 § 6050) - 14.637 zł.                                   Umowa Nr UM/528/WI/1449/2019 z dnia 12.09.2019 r. na opracowanie 2 wariantów koncepcji dla zadania pn. „Budowa kładki dla pieszych lub przejścia podziemnego            w ciągu drogi krajowej DK12 - dokumentacja” zawarta została z firmą PBW INŻYNIERIA Sp. z o.o. z Wrocławia na łączną kwotę  73.185 zł z terminem wykonania do dnia 30.12.2019 r.  Z uwagi na konieczność uzyskania wstępnej opinii DWKZ oraz uzgodnienia z GDDKiA nie ma możliwości rozliczenia zadania              w całości w 2019 r. W bieżącym roku rozliczona zostanie kwota 58.548 zł                za wykonane koncepcje i wizualizacje wybranego wariantu dla zamierzenia inwestycyjnego. Wnioski o uzgodnienia zostały wysłane 29.11.2019 r. (DWKZ          i GDDKiA). Pozostała kwota w wysokości 14.637 zł zostanie rozliczona                   po zakończeniu całości zadania.

- Rozbudowa i modernizacja cmentarza – dokumentacja (dz.710, rozdz.71035 § 6050) – 102.105,60 zł.                                                                                                                5.1 Umowa Nr UM/310/WI/715/2019 z dnia 11.04.2019 r. na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów administracyjnych na budowę drogi wzdłuż cmentarza na os. Brzostów – łącznik między ul. Piłsudskiego i ul. Malinową z odnogą na teren cmentarza wraz     z miejscami postojowymi w ramach zadania pn. „Rozbudowa i modernizacja cmentarza – dokumentacja”  zawarta została z firmą Studio Projektowe „ADMAR” Rynkar Adrian z siedzibą  w Lubinie z wynagrodzeniem  91.905,60 zł, z terminem wykonania do dnia 30.12.2019 r. Z uwagi na długotrwały proces uzyskiwania koniecznych uzgodnień i decyzji, uwzględnienia odwodnienia projektowanego układu komunikacyjnego oraz wykonanych na podstawie zatwierdzonych koncepcji projektów podziałów działek, a także zaistniałą konieczność wykonania dodatkowych opracowań projektów w zakresie przebudowy sieci teletechnicznej                                i elektroenergetycznej, wykonanie przedmiotu umowy i rozliczenie w bieżącym roku stało się niemożliwe. Wystąpiono   o wydanie wszelkich opinii i zgód dla zadania przed wydaniem decyzji ZRID.                                                                                                                 5.2 Umowa Nr UM/488/WI/1322/2019 z dnia 12.08.2019 r. na opracowanie projektu budowlanego i projektu wykonawczego wraz z uzyskaniem niezbędnych dokumentów administracyjnych na potrzeby budowy wiaty stanowiącej całość techniczno-użytkową z kaplicą cmentarną w płd.-zach. części cmentarza przy             ul. Świerkowej os. Brzostów  zawarta została z  Biurem Architektonicznym Marcin Frąckowiak z siedzibą w miejscowości Maniów z wynagrodzeniem na kwotę 10.200 zł z terminem wykonania do dnia  30.12.2019 r.  Dnia 11.12.2019 uzyskano pozytywną opinie DKWZ dla przedmiotowego zamierzenia. Z uwagi na trwające długotrwałe procedury związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę nie ma możliwości jego uzyskania w bieżącym roku. Stosowny wniosek o wydanie decyzji złożono do Starosty Głogowskiego 19.11.2019 r.

- SP Nr 14 przebudowa kuchni szkolnej wraz z zapleczem – dokumentacja 
 (dz.801 rozdz.80101 § 6050) – 68.880 zł                                                              Umowa Nr UM/224/WIiD/433/2018 z dnia 06.03.2018 na opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej przebudowy kuchni szkolnej wraz z zapleczem                 w SP Nr 14 wraz z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych zawarta została z wynagrodzeniem w kwocie 68.880 zł z terminem wykonania do dnia 30.11.2018 r. Wykonawcą jest Autorska Pracowania Projektowa Szymon Kosmatka   z Wilkowa. Wykonawca opóźnił się z przekazaniem opracowanej dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z uzyskanymi niezbędnymi decyzjami administracyjnymi niezbędnymi do rozpoczęcia robót w zadaniu w tym m.in. pozwolenia na budowę, co uniemożliwiło rozliczenie tego zadania w 2019 r. Wykonawca pomimo znaczącego opóźnienia zadeklarował dokończenie i przekazanie przedmiotu umowy. Za opóźnienie w przekazaniu przedmiotu umowy Wykonawcy naliczone zostaną kary umowne.

- MORiUS – remont chodników i placu manewrowego (dz.851, rozdz.85117 §6050) – 12.000 zł.  W dniu 4 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z firmą Lokum nieruchomości Rafał Bronakowski  na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Z uwagi                         na przedłużające się uzgodnienia m.in. z Konserwatorem Zabytków dokumentacja     nie będzie ukończona w bieżącym roku.

- MORiUS – wykonanie izolacji zewnętrznej budynku (dz.851, rozdz.85117 § 6050) – 9.833 zł. W dniu 4 czerwca 2019 r. została podpisana umowa z firmą Lokum nieruchomości Rafał Bronakowski  na opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia m.in. z Konserwatorem Zabytków dokumentacja nie będzie ukończona w bieżącym roku.

- Zagospodarowanie terenu zielonego wraz z interaktywnym placem zabaw – dokumentacja (dz.900, rozdz.90095 § 6050) - 20.910 zł.                                      Umowa Nr UM/309/WI/714/2019 z 10.04.2019 r. na wykonanie projektu zagospodarowania terenu zielonego wraz z interaktywnym placem zabaw (lokalizacja przy Szkole Muzycznej) zawarta została z Firmą eM Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu Małgorzaty Sieledczyk - Katulskiej                  z Głogowa z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 20.910 zł z terminem wykonania do dnia 30.12.2019 r. Wykonanie i rozliczenie  przedmiotu umowy wraz    z uzyskaniem niezbędnych do rozpoczęcia budowy decyzji administracyjnych, stało się niemożliwe w bieżącym roku z powodu zwiększenia zakresu rzeczowego zadania                           o zaprojektowanie instalacji wodociągowej do obsługi terenu, co warunkuje możliwość złożenia wniosku o udzielenie stosownych zgód i opinii dla zadania.

- Budowa przestrzeni miejskich – Bulwar nadodrzański w Głogowie  (dz.900 rozdz.90095 § 6050) - 73.800 zł.                                                                                                             Umowa Nr UM/395/WI/1025/2019 z dnia 28.05.2019 r. na opracowanie projektu budowlanego zamiennego wraz z uzyskaniem stosownych decyzji w związku                 z ujawnieniem w trakcie badań archeologicznych rzeczywistych lokalizacji reliktów odkrytych na terenie Bulwaru Nadodrzańskiego oraz projektu przebudowy                 ul. Nadodrzańskiej zawarta została z firmą pn. Usługi Projektowa „BIPROADAM”     z siedzibą w Głogowie na  kwotę 73.800 zł., termin wykonania przedmiotu umowy uzgodniono do dnia 30.12.2019 r. Z uwagi na długotrwały proces weryfikacji rzeczywistego zlokalizowania obiektów i reliktów, różniących się od ich umiejscowienia w projekcie podstawowym zaszła konieczność wykonania dokumentacji zamiennej. Naniesione rzeczywiste lokalizacje oraz konieczne zmiany w projekcie oczekują na uzgodnienie przez Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Dotrzymanie pierwotnie uzgodnionego terminu zadania stało się niemożliwe. Obiekt jest wpisany do rejestru zabytków, znajduje się w ścisłej strefie ochrony konserwatorskiej (Stare Miasto), co warunkuje termin realizacji zadania poprzedzony uzgodnieniami szczegółowego zakresu sposobów wykonywania robót i stosowanych materiałów.

- Zagospodarowanie Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury (dz.900 rozdz.90095 § 6050) – 718.163,28 zł.                                 Umowa UM/693/WIiD/1644/2016 z 04.10.2016 r. ze zmianami na wykonanie zagospodarowania Parku Słowiańskiego wraz z przebudową i budową niezbędnej infrastruktury zawarta została z Panem Janem Gutkowskim prowadzącym działalność gospodarczą pn. Gutkowski Jan Firma Gutkowski z siedzibą w Lesznie                       z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę łączną 5.711.770,51 zł z terminem wykonania do dnia 25.06.2019 r. Mając na uwadze, że Wykonawca nie zrealizował umowy w terminie do 25.06.2019 r. zgodnie z Aneksem 26/2019 Zamawiający nalicza kary umowne z tytułu opóźnienia. W związku z tym, że Wykonawca kontynuuje roboty na przedmiotowym zadaniu Zamawiający nie odstąpił od umowy     i oczekuje się na zgłoszenie gotowości do odbioru. Zabezpieczenie środków               w podanej wysokości ma zapewnić bezpieczeństwo realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia. W/w kwota przewidziana jest na rozliczenie robót budowlanych.

- Fort Gwiaździsty (dz.921 rozdz.92120 § 6050) - 30.750 zł.                                 Umowa UM/398/WI/1028/2019 z 03.06.2019 r. na wykonanie projektu budowlanego   i  wykonawczego w ramach zadania pn. „Fort Gwiaździsty” zawarta została z Firmą eM Pracownia Projektowa Architektury i Architektury Krajobrazu Małgorzaty Sieledczyk-Katulskiej z Głogowa z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę             30.750 zł z terminem wykonania do dnia 31.12.2019 r. Z uwagi na to, że obiekt wpisany jest do rejestru zabytków wymaga szczegółowych uzgodnień z DKWZ          w zakresie rozwiązań projektowych i zakresu robót. Długotrwały proces uzgodnień      z DWKZ uniemożliwia zrealizowanie zadania w bieżącym roku. Wniosek do DWKZ złożono 23.10.2019 r., wykonawca nie otrzymał jeszcze uzgodnień. Wniosek              o pozwolenie na budowę złożono 16.12.2019 r.

- Prace zabezpieczające i konserwatorskie blokhaus nr 2 (dz.921 rozdz.92120 § 6050) - 348.846,87 zł.                                                                                                         Umowa UM/659/WI/1887/2019 z 28.11.2019 r. na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie robót budowlanych zabezpieczających i remontowych zabytkowego budynku dawnych fortyfikacji miejskich - blokhaus nr 2, przy ul. Piastowskiej,         dz. Nr 2/4 obr. 9 „Żarków m. Głogów” z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 235.922 zł , z terminem realizacji do dnia 30.12.2019 r. zawarta została z Firmą ALTA Sp. z o. o. z siedzibą we Wrocławiu. W trakcie realizacji zadania,                   po dokonaniu odkrywek zaszła konieczność wykonania robót dodatkowych                 o wartości 112.924,87 zł, z uwagi na ich charakter koniecznym jest wydłużenie terminu realizacji przedmiotu umowy.

- Przystosowanie Zamku Książąt Głogowskich do przepisów p.poż. (dz.921, rozdz.92120 § 6050) – 107.338,29 zł.                                                                     Umowa UM/312/WI/730/2019 z 15.04.2019 r. ze zmianami na wykonanie zadania „Przystosowanie Zamku Książąt Głogowskich do przepisów p.poż.”                             z wynagrodzeniem uzgodnionym na kwotę 147 338,28 zł  z terminem realizacji        do dnia 30.12.2019 r. zawarta została z firmą pn. ELEKTROMATIK Michał Wróblewski z Głogowa. W bieżącym roku  zrealizowano prace o wartości  39.999,99 zł. Z uwagi na charakter obiektu, a w szczególności konieczność ochrony depozytów muzealnych, funkcjonowanie obiektu, ustalony terminarz wynajmu sal i terminów uroczystości nie jest możliwe wykonanie robót w terminie określonym w umowie. Wykonawca jest zobowiązany uzgadniać z Dyrektorem Muzeum Archeologiczno-Historycznego harmonogram realizacji robót z uwagi na konieczność zapewnienia nadzoru w zakresie obiektów tej kategorii przez jego pracowników.