U C H W A Ł A  Nr V/21/2010

Rady Miejskiej w Głogowie

z  dnia  30 grudnia 2010 r.

w   sprawie      zmian   w   Wieloletnim  Planie  Inwestycyjnym Gminy   Miejskiej   Głogów

na   lata   2010 - 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz  art. 166 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z  2005 r. Nr 249, poz. 2104                    ze zmianami) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz .U.  Nr 157, poz. 1241)  uchwala  się,  co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr XLIX/400/2010 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 29 czerwca 2010 r. 
w sprawie  Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Gminy Miejskiej Głogów na lata            2010 – 2015 wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik określający Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Miejskiej Głogów na  lata 
2010 – 2015 otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie  z  dniem  podjęcia.

# Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej  Koliński

### U Z A S A D N I E N I E

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Miejskiej Głogów po raz pierwszy został uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Głogowie Nr XXIII/186/2004 z dnia 26 października 2004 r.  Plan  ten  jest  dokumentem  kroczącym, w związku  z  tym uchwalany jest corocznie i  odpowiada założeniom finansowym przewidzianym w budżecie gminy, uchwalanym  na  kolejny  rok.

W związku z powyższym niezbędne jest uchwalenie takiego kształtu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, aby zarówno zakres finansowy, jak i rzeczowy mieścił się w ramach budżetowych Gminy Miejskiej Głogów.

Obecnie prezentowany plan przewiduje  6 letnią  perspektywę  finansowania  inwestycji   i  obejmuje  lata  2010 - 2015.  Uchwalenie zmiany Wieloletniego Planu Inwestycyjnego przyczyni się do poprawy procesu inwestycyjnego,  poprzez  dostosowanie wielkości inwestycji do możliwości finansowych Gminy  Miejskiej  Głogów.

Proponowane  w  Planie  zmiany  polegają  na:

- Zwiększeniu w WPI 2010 r. środków własnych o kwotę 483.174,-zł  w zadaniu 
pn. „Infrastruktura na osiedlu Hutnik – ul. Budowlanych i Obrońców Pokoju”.

Na  realizację  zadania łącznie zabezpieczono  kwotę w wys. 2.610.526,-zł; w tym środki własne – 1.515.626,- zł  i pozostałe – 1.094.900,-zł (nie ulegają zmianie). Po zwiększeniu 
o wnioskowaną kwotę środki własne wyniosą  1.998.800,-zł.  Łącznie na  2010 r.  zabezpieczone środki wyniosą  3.093.700,-zł.

Dodatkowe środki stanowią równowartość kwoty obciążającej zadanie, w związku          z zapłatą w  2010 roku  niewymagalnego zobowiązania  za  2009 r.                               (poz. 2)

Wieloletni Plan Inwestycyjny

Gminy Miejskiej Głogów

na  lata  2010 - 2015

Głogów

grudzień  2010

Opis zadań inwestycyjnych Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Gminy Miejskiej Głogów na lata 2010 – 2015

INWESTYCJE  DROGOWE  I  TRANSPORTOWE

- Infrastruktura na osiedlu Piastów Śląskich:  ul. Książąt Oleśnickich cd., Henryka V Żelaznego,   Kazimierza  Sprawiedliwego + Kazimierza Wielkiego.

W  2010 r. zaplanowano  kontynuację  budowy ul. Książąt Oleśnickich, Henryka 
V Żelaznego, Książąt Żagańskich,  w  tym budowę dróg, parkingów i chodników wraz 
z odwodnieniem i oświetleniem.  Ponadto, planowane jest wykonanie sygnalizacji  świetlnej  skrzyżowania ulicy  ul. Kazimierza Sprawiedliwego z  ul. Królowej Jadwigi.  Konieczność wykonania sygnalizacji wynika z potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa  pieszym,  głównie  dzieciom  uczęszczającym do szkoły w  tym rejonie miasta.

Wyposażanie w infrastrukturę kolejnych terenów przeznaczonych pod  budownictwo  mieszkaniowe na obszarze osiedla planowane jest  na  lata  2012 – 2015.

W  ramach zadania planuje się również budowę chodników, ścieżki rowerowej wraz            z oświetleniem wzdłuż ulicy Kazimierza Sprawiedliwego.  Ponadto,  w  latach następnych planuje się:  „przebudowę na rondo skrzyżowania ulic: Kazimierza Wielkiego – Wita Stwosza”  oraz  „przebudowę  na  rondo  skrzyżowania  ulic:  Kazimierza  Sprawiedliwego z  ulicą  Kazimierza Wielkiego wraz z przebudową ul. Kazimierza Wielkiego - od  ronda  ulicy  Kazimierza Wielkiego  z  ulicą  Henryka Głogowskiego”  Realizacja tych zadań uzależniona będzie od zawarcia przez Gminę porozumienia o wspólnej  realizacji   inwestycji  z  Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei.

- Infrastruktura  na  osiedlu  Hutnik - ul. Budowlanych i  Obrońców Pokoju.

Ulica Budowlanych jest drogą powiatową łączącą dwa ważne ciągi komunikacyjne: ul. Legnicką z ul. Wały Chrobrego. Stanowi alternatywne połączenie dla ronda relacji        północ-południe  i  wschód-zachód.

Zadanie  realizowane jest od 2008 r. wspólnie ze Spółką PWiK (na podstawie zawartych porozumień  z  02.04.2008 r. i  22.01.2009 r.).

W 2008 r. przebudowano ul. Budowlanych - I etap - na odcinku od skrzyżowania z ulicą Daszyńskiego  za  skrzyżowanie  z  ul. Moniuszki.

W ramach środków finansowych w 2009 r. wykonano II etap zadania, w tym  przebudowano  ul. Budowlanych - od  skrzyżowania  z  ulicą  Moniuszki  do  skrzyżowania  z  ul. Obrońców  Pokoju.

Zakres rzeczowy (do zrealizowania przez Gminę Miejską Głogów) obejmuje przebudowę  ulicy i chodników, budowę  ścieżki  rowerowej oraz budowę odwodnienia.

Zakres prac wykonywanych przez Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji obejmuje  przebudowę  kanalizacji  ogólnospławnej  wraz  z  przyłączami.

Prace zaplanowane do wykonania w 2010 r.  dotyczą:

- przebudowy  ulicy Obrońców  Pokoju,  od  skrzyżowania  z  ulicą Budowlanych  
 do  ul.  Księcia  Józefa  Poniatowskiego,

-  wykonania  projektu  oraz  budowy miejsc  postojowych  wzdłuż ul. Budowlanych

(na wysokości  Zakładu Poprawczego).

Gmina Miejska Głogów otrzymała środki finansowe z rezerwy celowej  na rok 2010 przeznaczone na dofinansowanie zadania  w ramach programu  pn. ”Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”. Otrzymane środki zostaną  przeznaczone 
na  wykonanie  przebudowy ul. Obrońców Pokoju – III etap, w ramach umowy zawartej              w 2009 r.  Wykonana zostanie również przebudowa obiektu mostowego w ciągu ulicy Obrońców Pokoju zgodnie z opracowywaną dokumentacją.

- Infrastruktura  na  Starym  Mieście,  w  tym  m.in.  ul. Rynek,  zagospodarowanie  terenu  za  Ratuszem, ul. Długa – droga tymczasowa, droga wewnętrzna                      ul. Garncarska – Balwierska.

Budowa infrastruktury na Starym Mieście w Głogowie realizowana jest sukcesywnie           w  miarę  rozwoju  budownictwa mieszkaniowego.

W  2010 roku  Gmina  zrealizuje:

-  budowę ul. Rynek, w tym  skrzyżowania z ulicami: Kotlarska – Młyńska  wraz  
     z  odwodnieniem  i  oświetleniem,

-   zagospodarowanie  terenu  za   Ratuszem.

- Ulica Wojska Polskiego, w tym: „Przebudowa ul. Wojska Polskiego 
w Głogowie na odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. J. Piłsudskiego”.

W 2009 r. została opracowana  dokumentacja projektowo - kosztorysowa oraz  uzyskano zezwolenie na realizację  inwestycji  w zakresie przebudowy  ul. Wojska Polskiego na  odcinku od ul. Armii Krajowej do ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego.   Umowa  z  wykonawcą  (PBD Głogów) została podpisana  22.01.2010 r.

Na realizację inwestycji, Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPO dla Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2007-2013. Wartość dofinansowania – do kwoty 5.098.378,84 zł (umowa została zawarta  17.08.2009 r.).  Zakończenie  przebudowy  ulicy  planuje się  w  2011 roku.

- Dokumentacja  techniczna – drogi.

W ramach przedmiotowego zadania  planowane jest wykonanie dokumentacji  technicznej  m.in. na  takie  zadania jak:

-  ul. Książąt Oleśnickich (ciąg dalszy), ul. Henryka V Żelaznego (ciąg dalszy),

Książąt  Żagańskich,  Małgorzaty Cylejskiej,

-  przebudowa ul. Świętojańskiej wraz z miejscami postojowymi  pomiędzy  ulicą

Rzeźniczą,  Fosą   i  murami obronnymi,

-  łącznik  ulic:  Wybickiego – Kościuszki,

-  ul. Dobrawy – parking,

-  miejsca postojowe przy  ul. Kazimierza Sprawiedliwego - II etap,

-  przebudowa  Alei  Wolności,

-  ul. Rynek oraz  zagospodarowanie  terenu  za  budynkiem  Ratusza,

-  przebudowa dróg, chodników i miejsc postojowych wokół  Placu Jana z Głogowa

oraz  budowa  alei  parkowych  wewnątrz  placu,

-  przebudowa ulicy Spadochroniarzy,

-  budowa miejsc postojowych i remont ul. Łokietka II etap.

- Przebudowa dróg, chodników i oświetlenia na osiedlach – Krzepów, Nosocice, Widziszów – dokumentacja.

Zadanie pn. „uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej osiedli: Widziszów, Nosocice, Krzepów” nie obejmuje dokumentacji technicznej  na budowę  nowych dróg (dokumentacja zawiera jedynie odtworzenie nawierzchni). W  związku z tym,  
w 2011 r. planuje się wykonać pełną dokumentację techniczną  na budowę dróg, chodników        z oświetleniem.

- Budowa ronda przy skrzyżowaniu ulic: Jedności Robotniczej – Poczdamskiej –Towarowej – Nadbrzeżnej – dokumentacja I etap wraz z układem komunikacyjnym ul. 1 Maja  i  ul. Spółdzielczej.

Powyższe zmiany komunikacyjne planowane są w związku  z  nasilającym  się  ruchem       w tym rejonie miasta oraz związanymi z tym utrudnieniami. Są to  skrzyżowania  łączące  kilka  dróg  dojazdowych.  W  latach  2010 - 2011  planuje się  opracowanie  projektu budowlanego      i wykonawczego budowy ronda.  Zadanie  planuje się  kontynuować  w  roku  2013.

- Chodnik  i  ścieżka  rowerowa  wzdłuż  obwodnicy.

W ramach zaplanowanych (zgodnie z kosztorysem inwestorskim) środków  finansowych przewiduje się wykonanie chodnika wraz  ze ścieżką rowerową 
i  oświetleniem  wzdłuż  Parku  Południowego. Realizacja  zadania  została  zaplanowana           na  2013 r.

Nadal  czynione  będą  starania  o  współfinansowanie  zadania  przez  Gminę Wiejską Głogów  ze względu na to, iż część trasy chodnika i ścieżki rowerowej zlokalizowana jest  na  terenach  tej  Gminy.

- Budowa  miejsc  postojowych  przy ul. Orbitalnej.

Zadanie  obejmuje  budowę ok. 172 miejsc parkingowych (w większości nowych)  w  ciągu  całej  ul. Orbitalnej.  W ramach zadania wykonany zostanie również remont nawierzchni ulicy Orbitalnej i remont istniejących miejsc postojowych.

Przewiduje się, że w ramach zabezpieczonych środków  na 2010 r. przebudowany zostanie odcinek ulicy Orbitalnej - od skrzyżowania z ul. Polną do wysokości skrzyżowania ulic: Piłsudskiego - Legnicka.  Kontynuację  pozostałego  zakresu budowy miejsc postojowych przy ul. Orbitalnej  przewiduje  się  w  roku 2011.

- Przebudowa  sięgacza  ul. Moniuszki  (z tyłu Skarbka).

W  roku  2008  opracowana  została  dokumentacja  techniczna.   Realizacja  rzeczowa  zadania  przewidziana  jest  na  2013 r.  i  obejmuje  przebudowę  nawierzchni  wraz  z budową  miejsc  postojowych,  przebudowę  chodników,  przebudowę  odwodnienia,  zagospodarowanie  terenu,  przebudowę  placu  kończącego  sięgacz, tak aby zagwarantować skomunikowanie sięgacza  z  ulicą  Norwida (budowa skrzyżowania).

- Droga  dojazdowa do pawilonów przy ul. Brzeskiej – I etap.

Dokumentacja  techniczna na wykonanie przedmiotowej  inwestycji została  opracowana        w  2008 r.  I  etap  obejmuje  budowę  drogi  od zjazdu z ul. Legnickiej  
do  wysokości  wjazdu do pawilonów handlowo-usługowych zlokalizowanych  przy 
ul. Brzeskiej Nr  3.  Ponadto  wykonane zostaną  24  miejsca  postojowe, w  tym  4  dla  osób  niepełnosprawnych.  Zadanie  zaplanowane  zostało  do wykonania  w  2013 r.

- Droga dojazdowa do pawilonów przy ul. Brzeskiej – II etap.

Dokumentacja  techniczna  inwestycji została  opracowana  w  2008 r.  Etap II  obejmuje  budowę  drogi:  od   wysokości  wjazdu do pawilonów handlowo-usługowych zlokalizowanych  przy  ul. Brzeskiej  3  do  placu manewrowego, zlokalizowanego  przy  pawilonach  handlowo-usługowych  na  ul. Brzeskiej  9.

Realizacja  zadania  zaplanowana  została  na  rok  2013.

- Zjazdy z ul. Henryka Głogowskiego do ul. Żarkowskiej  oraz połączenie 
ul. Mechanicznej z ul. Folwarczną.

Ulica  Henryka  Głogowskiego  została  wybudowana  w  2008 r. (odcinek 
o długości 1.378 mb. od skrzyżowania ulicy Kazimierza Wielkiego/Henryka Głogowskiego      do ul. Kazimierza Sprawiedliwego), skrzyżowanie ul. Kazimierza Wielkiego/Henryka Głogowskiego zostało przebudowane na  rondo.

Realizacja  inwestycji ma na celu usprawnić układ  komunikacyjny  na  osiedlach:  Żarków          i  Piastów  Śląskich  oraz  skomunikuje  tę  część  miasta  z  ulicą  Rudnowską.

W  2009 r.  wykonany  został  zjazd  z  ul. Henryka  Głogowskiego  do  bazy  Komunikacji  Miejskiej.  Ponadto,  w  ramach  zadania planuje się połączenie ulicy  Mechanicznej  z  ulicą Folwarczną,  a  także  zjazd  z  ul. Henryka Głogowskiego  do  ul. Żarkowskiej. Wykonanie     tego  zakresu  zaplanowano  na  lata 2012  - 2014.

- Budowa ul. Henryka Głogowskiego w Głogowie, w celu poprawy dostępności          do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych.

W ramach zadania nastąpi uregulowanie zapłaty za przeprowadzenie audytu zewnętrznego dla projektu realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- Budowa miejsc  postojowych i remont ul. Perseusza.

W  zakresie  wskazanej  inwestycji  planowane  jest  wykonanie  nowych  miejsc  parkingowych, remont istniejących miejsc parkingowych,  remont  nawierzchni chodników, nawierzchni  jezdni.  Dokumentacja  dla tego  zadania  została  wykonana  w  2008 r.  Przewiduje  się,  iż  realizacja  zadania  nastąpi  w  latach  2013 – 2014.

- Budowa  miejsc postojowych i remont  ul. Oriona.

Zakres inwestycji  obejmuje  wykonanie  nowych  miejsc  parkingowych,  remont  nawierzchni  istniejących  miejsc  parkingowych,  remont  nawierzchni chodników,   nawierzchni  jezdni  oraz  remont  oświetlenia  drogowego.   Dokumentacja  na  zadanie  została  opracowana  w  2008 r.  Realizację  zaplanowano  na  lata   2011 - 2012.

- Budowa miejsc postojowych ul. Kazimierza Sprawiedliwego -  I etap (II etap 
w opracowaniu).

Dokumentacja  techniczna  dot.  budowy  I  etapu  inwestycji  opracowana  została               w  2008 r.  Zakres  rzeczowy  obejmuje  budowę    miejsc  postojowych  na  terenie  przyległym              do   Targowiska  Miejskiego.  Realizacja  I  etapu  zadania  zaplanowana  została  na  2012 r.

- Budowa  miejsc postojowych i remont ul. Kosmonautów Polskich.

W  latach  2010 - 2011 planowana  jest    kontynuacja   rozpoczętej  w  2009 r. inwestycji.  Zakres inwestycji  obejmuje  remont  nawierzchni  istniejących  miejsc  parkingowych, wykonanie  nowych   oraz   remont  nawierzchni   jezdni.

- Zadania wspólne  ze  SM „Nadodrze”.

W ramach zadania w roku 2010 planowana jest budowa miejsc postojowych przy 
ul. Kosmonautów Polskich  na  działce  Nr 142/4 i 142/11  w obrębie 18  Kopernik.

- Budowa miejsc postojowych i remont ul. Łokietka  -  I i  II etap.

W  roku  2009  wykonano  aktualizację  dokumentacji  oraz  I  etap,  w  tym  remont  nawierzchni  jezdni  i  zatoki  postojowe. W 2010 r. zostanie opracowana  dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla II etapu (w ramach zadania pn. „dokumentacja techniczna – drogi”).  Natomiast II etap budowy, w tym ok. 200  nowych miejsc postojowych  zaplanowany  został  na  rok  2011.

- Przebudowa ciągu komunikacyjnego od ronda poprzez ulice: Bolesława Krzywoustego, Wały Chrobrego,  Piastowską wraz  z przebudową skrzyżowania ulicy Piastowskiej  z  ulicą  Kazimierza Wielkiego.

Omawiany ciąg komunikacyjny jest jednym z ważniejszych elementów układu  komunikacyjnego  w Głogowie.

W  2009 roku  została  opracowana  dokumentacja projektowo – kosztorysowa 
w zakresie  I  etapu  przebudowy  tego  ciągu  komunikacyjnego.  W  ramach  środków  finansowych zaplanowanych na  2010 r. planuje się  wykonać  przebudowę ciągu                      od skrzyżowania z ul. Piotra Skargi do ronda, z rozwiązaniem skrzyżowań z ul. Kołłątaja, łącznie z przyległymi odcinkami ulic: Rzeźniczą  i  Staromiejską.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla  II etapu przebudowy omawianego ciągu została opracowana w 2010r.  W  zakresie tego etapu planowana jest przebudowa ciągu  komunikacyjnego za  skrzyżowaniem Piotra Skargi, ciąg dalszy ulicy Wały Chrobrego,             ul. Piastowskiej,  łącznie z przebudową skrzyżowania Piastowska - Kazimierza Wielkiego – Rudnowska.

Wojewoda Dolnośląski ogłosił  w  dniu 28 lipca 2010 r.  nabór  wniosków  
w ramach Programu Wieloletniego pod nazwą: „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Gmina czyni starania o pozyskanie dofinansowania dla  zadania ze środków tego Programu.  Realizacja inwestycji zaplanowana została na  2011 rok.

- Przebudowa Alei Wolności.

W  2010 r.  zostanie  opracowany  projekt  budowlany  i  wykonawczy  przebudowy         Alei Wolności  -  na odcinku od skrzyżowania z ulicą Brama Brzostowska do ronda  przy          Placu Tysiąclecia.

Planuje  się,  że  inwestycja  będzie  realizowana  w  latach  2013 – 2014.

- Dojazd  do  firm przy ul. Północnej.

W 2009 r. został  opracowany projekt budowlany i wykonawczy dla zadania. 
W  roku 2010  uzyskane zostanie pozwolenie na budowę na wykonanie dojazdu do firm przy    ul. Północnej, z uwzględnieniem dojazdu do ogrodów  działkowych w zakresie: części drogowej,  części elektrycznej (oświetlenie),  części sanitarnej (odwodnienie),  zieleni,  organizacji ruchu tymczasowego i docelowego, dokumentacji geologicznej terenu.

Przewiduje się,  iż  realizacja  zadania przebiegać będzie w  dwóch  etapach:

-  I etap  -  dojazd  do  firm  przy ul. Północnej,

-  II etap – dojazd  do ogrodów działkowych.

Realizacja  rzeczowa  inwestycji  została  zaplanowana  na  2011 r.

- Łącznik ulicy Mickiewicza z ulicą Elektryczną.

W 2009 r. został opracowany projekt  budowlany  i wykonawczy budowy  wskazanego  łącznika ulic: Mickiewicza - Elektryczna z  uwzględnieniem ulicy Słowackiego, w zakresie:  części drogowej,  elektrycznej (oświetlenie),  sanitarnej (odwodnienie),  zieleni,  organizacji ruchu tymczasowego i docelowego, dokumentacji geologicznej terenu.  Pozwolenie na budowę zostanie uzyskane w 2010 r.

Przewiduje się,  iż  realizacja  zadania  przebiegać będzie w  dwóch  etapach:

-  I  etap  -  ul. Mickiewicza  i  ul. Elektryczna,

-  II etap  -  ul. Słowackiego.

Realizacja  rzeczowa  inwestycji  została  zaplanowana  na  lata  2013 - 2014.

- Budowa ulicy Starowałowej pomiędzy Staromiejską a Rzeźniczą wraz 
z  miejscami  postojowymi  oraz  przebudowa  ulicy  Świętojańskiej.

W  związku  z  nasilającym  się  ruchem samochodowym w  rejonie Starego  Miasta,  konieczne  jest  usprawnienie  układu  komunikacyjnego na tym obszarze.  
W  2010 r.  przewidziane  jest  opracowanie  dokumentacji  technicznej  przebudowy wskazanego układu komunikacyjnego.  Natomiast  realizacja  rzeczowa  inwestycji  zaplanowana  została  na  lata  2011 – 2013.

- Przebudowa ulicy Bolesława Śmiałego wraz z  oświetleniem.

W 2009 roku opracowany  został   projekt  przebudowy  ulicy Bolesława  Śmiałego.

Gmina  posiada  projekt budowlano - wykonawczy oświetlenia,  które  zostało  zrealizowane wzdłuż ulicy, od strony północnej. Pozostało do wykonania  oświetlenie ulicy od strony południowej. Realizacja  przedmiotowej  inwestycji  zaplanowana została  na  lata  2012 – 2013  oraz  2015 r.

- Przebudowa ronda przy ul. Keplera.

W  2010 r. przewiduje się opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz            z uzyskaniem pozwolenia na budowę na wykonanie ronda na skrzyżowaniu  ulic: Keplera,  Gwiaździstej  i  Galileusza .

Przebudowa  skrzyżowania  ma na celu przebudowę istniejącego ronda 
na rondo o  parametrach zapewniających przejezdność  wszystkich  rodzajów  pojazdów  drogowych  i  zapewniającego  przelotowość  odpowiednią  do  natężenia  ruchu,  jakie             na  skrzyżowaniu  występuje.

W  2008 r. opracowano koncepcję przebudowy skrzyżowania, dokumentacja  projektowo-kosztorysowa opracowana  zostanie w 2010 r.

- Budowa ulicy Marii Konopnickiej.

W  2009 r. opracowany  został  projekt  budowlany  i wykonawczy budowy ulicy  Marii  Konopnickiej oraz  miejsc  postojowych.  W 2010 r. uzyskane będzie pozwolenie na budowę.    W  ramach  tego zadania  nastąpi  poszerzenie ul. Marii Konopnickiej 
- do 7 metrów. Zadanie obejmuje  budowę nowych miejsc postojowych w ilości 108,  wybudowane zostaną  również  dojścia  i  chodniki.

Realizacja   inwestycji  zaplanowana  została  na   lata   2013  -  2014.

- Przebudowa dróg, chodników i miejsc postojowych wokół Placu Jana 
z Głogowa oraz budowa alei parkowych wewnątrz placu.

Realizacja inwestycji wpłynie korzystnie na poprawę wizerunku tego rejonu miasta.             W 2010 r. opracowana  zostanie  dokumentacja  projektowo-kosztorysowa i uzyskane zostanie pozwolenie na budowę.  Realizacja zaplanowana  została  na  lata  2013 – 2014.

- Sięgacz drogi dojazdowej w ul. Świętej  Jadwigi  Śląskiej – II etap.

I  etap  inwestycji  został  wykonany  w  2008 r.  Zakres rzeczowy II etapu obejmuje: docelową nawierzchnię drogi i zatok, wykonanie odwodnienia. Realizacja  zaplanowana  została  na  rok  2015.

- Remont ul. Budziszyńskiej wraz z budową miejsc postojowych.

Realizacja zadania poprawi warunki komunikacji i bezpieczeństwa  mieszkańców  ulicy.     W  związku z niskimi efektami rzeczowymi wynikającymi z opracowanej dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wymaga ona aktualizacji i zaprojektowania dodatkowych miejsc postojowych na terenach zielonych, przylegających do budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego. Aktualizacja tej dokumentacji będzie możliwa po dokonaniu zmian                 w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja  rzeczowa  zadania  zaplanowana została  na  lata  2012 – 2013.

- Osiedle Paulinów  -  drogi.

Realizacja  tego zadania stanowi  zakończenie  inwestycji z zakresu ciągów pieszo – jezdnych na osiedlu. Do zakończenia pozostało położenie warstwy ścieralnej                             na ul. Krzemienieckiej  i  części  ulicy  Samborskiej  oraz  wykonanie  chodników  na  osiedlu. Zakres  rzeczowy  inwestycji zaplanowany został na lata  2014 – 2015.

- Budowa łącznika drogowego pomiędzy ulicami: Wybickiego – Kościuszki.

Zadanie  polega na połączeniu ulic: Wybickiego i Kościuszki. Jego realizacja  wpłynie        na poprawę funkcjonowania układu  komunikacyjnego w tym rejonie miasta. Planuje                    się,  iż  dokumentacja  techniczna  zostanie  opracowana  w  2010 r. Natomiast realizacja  zadania  przewidziana  jest na  rok  2011.

- Budowa układu komunikacyjnego łączącego ul. Kościuszki ze skrzyżowaniem ulic: Północna – Sikorskiego.

Zrealizowanie zadania wpłynie na polepszenie organizacji ruchu nie tylko 
w tym rejonie Głogowa, ale usprawni  ruch na większym obszarze,  ponieważ  planowany  układ  komunikacyjny  będzie  pełnił  rolę  „małej  obwodnicy”.

Realizacja  rzeczowa  inwestycji  przewidziana  jest  na  2015 r.

# II.   INWESTYCJE  OŚWIATOWE

- SP Nr 12 - przystosowanie dla osób niepełnosprawnych i  termomodernizacja.

W latach 2008 - 2009  wykonano prace  związane z  przystosowaniem szkoły dla osób niepełnosprawnych. Wykonano m.in. przebudowę zaplecza sanitarnego segmentu sportowego, rozbudowę łącznika usuwającego bariery architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.  Ponadto wykonano  remont  sali gimnastycznej.

Do  wykonania   pozostały   prace  termomodernizacyjne,   które   zaplanowane   zostały  na  lata  2012 – 2013.

Prace termomodernizacyjne realizowane są w ramach projektu pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”, współfinansowanego     ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i  efektywność energetyczna.

- Przebudowa  basenu  w  Gimnazjum  Nr  5.

Basen został zbudowany wraz  z  całym kompleksem  szkoły  w  latach 80. Od tego czasu nie  był  poddawany remontom, jego stan techniczny jest bardzo zły. Zadanie  polega                na  gruntownym  remoncie  basenu.  W  2009 r. wykonano ekspertyzę, w  której  określono stan techniczny basenu oraz  zakres  przebudowy. Zadanie wymaga opracowania  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej na  przebudowę basenu.  Realizacja  zaplanowana  została  na  lata  2011 – 2013.

- Gimnazjum  Nr  5  -  przebudowa  sali  gimnastycznej   z  zapleczem.

W  ramach  inwestycji  zostanie wykonana przebudowa sali gimnastycznej wraz 
z zapleczem  oraz zostanie  przebudowana  instalacja.  Konieczność  przeprowadzenia prac wynika ze złego stanu  sanitarno - technicznego  tych  pomieszczeń.

W  2009 r. opracowana została  dokumentacja  projektowo-kosztorysowa.  Realizacja  rzeczowa  zadania  została  zaplanowana  na  lata   2010 – 2011.

- Adaptacja budynku dla potrzeb osób niepełnosprawnych wraz z rozbudową zaplecza sanitarnego zespołu sportowego w Gimnazjum Nr 3.

Przedmiotem  inwestycji  jest  adaptacja budynku Gimnazjum Nr 3 dla osób niepełnosprawnych  wraz  z  rozbudową  zaplecza sanitarnego istniejącego zespołu sportowego.  Przewiduje  się  dobudowę  parterowego budynku - zaplecza sanitarnego przy  sali gimnastycznej,  dobudowę  parterowego  budynku na potrzeby  pochylni                                   dla  niepełnosprawnych, do istniejącego łącznika oraz adaptację zaplecza sanitarnego 
i mieszkania przy sali gimnastycznej na potrzeby osób  niepełnosprawnych.  Adaptacja  części dydaktycznej związana jest z przystosowaniem dotychczasowych elementów  budynku             dla  potrzeb osób niepełnosprawnych.

Realizacja  rzeczowa zadania zaplanowana  została  na  lata  2011 – 2012.

- Tworzenie  terenów  rekreacyjno - sportowych  przy obiektach oświatowych  –SP  Nr  10,  Gimnazjum  Nr 5.

Gmina Miejska Głogów systematycznie zagospodarowuje tereny przyszkolne, stwarzając  dogodne  warunki  rekreacyjno – sportowe.

W ramach przyznanych środków finansowych nastąpi realizacja opracowanego zakresu rzeczowego przebudowy terenów rekreacyjno – sportowych przy  SP  Nr 10  i  Gimnazjum Nr 5.  Inwestycja obejmować będzie wykonanie  boisk  wielofunkcyjnych (do piłki ręcznej                     i koszykówki), boisk do piłki siatkowej, skoczni w dal, kortu tenisowego ziemnego oraz zagospodarowanie terenu w małe formy architektoniczne i  komunikację.

Przebudowę terenów rekreacyjno - sportowych  przy  SP 10 planuje się wykonać 
w 2012 r.,  natomiast  w Gimnazjum Nr 5  w  2013 r.,  po wykonaniu przebudowy  basenu zlokalizowanego w sąsiedztwie  terenów rekreacyjno-sportowych.

- Dokumentacja  techniczna  -  termomodernizacja   placówek   oświatowych.

Realizacja zadania obejmuje lata 2009 oraz 2013. W ramach zaplanowanych środków finansowych dla zadania, przewiduje się opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej na  dalsze wytypowane placówki  oświatowe.  Dokumentacja techniczna  będzie podstawą        do podjęcia przez Gminę starań, w celu pozyskania środków zewnętrznych na wykonanie  termomodernizacji  wytypowanych  obiektów  oświatowych.

- Moje  boisko Orlik  2012  – budowa kompleksu  boisk  przy  SP  Nr  14.

Gmina Miejska Głogów pozyskała w 2008 r. dokumentację projektowo-kosztorysową         na budowę terenów rekreacyjno-sportowych przy SP Nr 14 (łącznie                                                    z przystosowaniem projektu  Orlik  2012 do warunków terenowych istniejących przy szkole).    W  2009 r.  uzyskano  pozwolenie  na  budowę.

Przystąpienie do  projektu  pn. „Moje Boisko – Orlik  2012”  pozwoli  Gminie  na  ubieganie       się  o  dofinansowanie  zadania  ze środków  zewnętrznych.  Realizacja zadania zaplanowana została  na lata 2010 – 2011.   Nakłady  finansowe,  które zostały   zaplanowane  na  2010r. pozwolą  na  zrealizowanie projektu  objętego programem „Moje  boisko  Orlik  2012”.

W  2010 r. wykonany zostanie  również II etap inwestycji,  w  tym: budowa bieżni okólnej wokół boiska do piłki nożnej, barier ochronnych, skoczni 
w dal, chodników. Pozostały zakres zagospodarowania terenów rekreacyjno-sportowych  przy  SP Nr  14  planuje  się  wykonać  w  2011 r.

- Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów - Termomodernizacja  SP  Nr  14.

Gmina Miejska  Głogów przystępuje  do wykonania  termomodernizacji  SP Nr 14, z  uwagi  na znaczny stopień degradacji elewacji szkoły i dachu, który wymaga przebudowy i docieplenia (obecnie występują liczne przecieki). Planuje  się,  iż  zadanie  będzie  realizowane  w  latach   2010 – 2011.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i  efektywność energetyczna.

- Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów -  Termomodernizacja Gimnazjum Nr 2  i  SP  Nr 3.

Termomodernizacją  zostaną  objęte:  Gimnazjum Nr 2  i  Szkoła Podstawowa Nr 3. Realizacja  zaplanowana  została  na  lata  2010 – 2013.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”, współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i  efektywność energetyczna.

- Zabudowa  atrium  w  Gimnazjum  Nr  2.

Atrium przy Gimnazjum Nr 2 stanowić będzie głównie miejsce prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, a  także  spotkań  szkolnych  zarówno  dla  potrzeb Gimnazjum Nr 2 jak i Szkoły Podstawowej Nr 3. Szkoły  te  nie posiadają  odpowiedniego pomieszczenia            do  przeprowadzania zajęć wychowania fizycznego,  egzaminów oraz uroczystości szkolnych.    W  roku  2009  opracowana została  dokumentacja  projektowo – kosztorysowa,  natomiast  realizacja  na 2015 r.

- Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów -  Termomodernizacja  PP  Nr  19  i  inne  prace  wewnątrz  budynku.

W  ramach  zadania   wykonane zostaną  prace termomodernizacyjne, takie jak: wymiana  stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie dachu, docieplenie ścian wykonanie elewacji,  przebudowa instalacji centralnego ogrzewania, przebudowa kuchni i pomieszczeń sanitarnych.  Realizacja zadania  zaplanowana  została  na  lata 2010 – 2011.

Prace termomodernizacyjne realizowane są w ramach projektu pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”, współfinansowanego        ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i  efektywność energetyczna.

- Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów -  Termomodernizacja  PP  Nr  20 +  przebudowa instalacji c.o., przebudowa schodów zewnętrznych i pochylni dla wózków.

W  ramach  zadania  poza  termomodernizacją, wykonane zostaną  prace związane 
z wymianą  drzwi  oraz  stolarki okiennej,  jak  również częściowo wymienione  zostanie pokrycie dachowe. Ponadto,  przebudowany zostanie zespół  wejściowy  do  przedszkola.           Ze  względów technicznych, przebudowę  tę  należy  wykonać  łącznie  z  termomodernizacją  budynku.  Realizacja zadania  zaplanowana  została  na  lata  2010 – 2011.

Prace termomodernizacyjne realizowane są w ramach projektu pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”, współfinansowanego      ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,  działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i  efektywność energetyczna.

- Termomodernizacja  PP  Nr  21/21b.

Realizacja rzeczowa  inwestycji  zaplanowana  została  na  lata  2011 – 2012.

Zadanie realizowane jest w ramach projektu pn. „Termomodernizacja placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Głogów”, współfinansowanego 
ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko,  działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej; Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i  efektywność energetyczna.  W ramach zadania wymieniona zostanie stolarka okienna i drzwiowa, wykonane docieplenie ścian i dachu, elewacja oraz remont instalacji centralnego ogrzewania.

- Termomodernizacja  PP   Nr  2.

Na  lata  2011 – 2012  w ramach Wieloletniego Planu Inwestycyjnego zaplanowano środki finansowe na wykonanie  termomodernizacji  PP  Nr  2.

Prace termomodernizacyjne będą polegać m.in. na: ociepleniu ścian zewnętrznych  
oraz stropodachu, położona zostanie elewacja budynku.  Realizacja  zadania  zaplanowana  została  na  lata  2011 – 2012.

- Termomodernizacja  Przedszkola  Publicznego  Nr 7  oraz wykonanie  instalacji  p.poż.

Wykonanie instalacji p.poż. wynika z zaleceń Państwowego Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego w Głogowie, w  zakresie dostosowania obiektu przedszkola do wymogów określonych przepisami p.poż.  W 2009 r. opracowana została dokumentacja kosztorysowo-projektowa na wykonanie przyłącza wodociągowego, w celu zapewnienia właściwego ciśnienia wody do celów p.poż.  W ramach środków zabezpieczonych  na 2010 r. zostało wykonane przyłącze wodociągowe p.poż. z wykonaniem  części  instalacji  wewnętrznej  do  pierwszego  hydrantu  w  przedszkolu.  Termomodernizacja obiektu została zaplanowana na 2014 r.

- Szkoła Podstawowa Nr  12  -  przebudowa  segmentu  żywieniowego.

Realizacja  tego  zadania  wynika  z  zaleceń  Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego. Zalecenia dotyczą doprowadzenia do należytego stanu  sanitarno - technicznego  pomieszczeń  kuchni.  Zadanie  zaplanowane  zostało do realizacji  w  2014 r.

- Utworzenie szkolnych placów zabaw „Radosna Szkoła”.

Gmina Miejska Głogów w roku 2010, w ramach Rządowego programu wspierania  organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania
 i opiekiw klasach I-III szkół podstawowych - „Radosna Szkoła”, utworzy szkolne place zabaw przy trzech placówkach oświatowych: w Szkole Podstawowej nr 3,  Szkole Podstawowej nr 10 oraz Szkole Podstawowej nr 12. Projekt obejmuje m.in. przygotowanie stosownego podłoża oraz zakup urządzeń zabawowych. Realizatorami zadań będą wskazane wyżej placówki,  dofinansowanie ze środków budżetu państwa  stanowi  50%  wartości.  Planuje się kontynuację projektu w roku 2011.

III.      ZABYTKI

- Kontynuacja  odbudowy  obiektów  sakralnych – Kolegiata.

Kolegiata jest jednym z najważniejszych zabytków regionu. Odbudowa tego  obiektu           ze  zniszczeń wojennych,  ma  ogromne  znaczenie  dla  miasta  Głogowa.

Na kontynuację odbudowy Kolegiaty ze zniszczeń wojennych zaplanowano w  latach:

-  2009   -  770.000,00 zł       2010  -  500.000,-zł

-  2011   -  500.000,00 zł       2012  i  2015   po  350.000,-zł

W  roku  2009  wykonano I  część  projektów  budowlanych i wykonawczych  oraz  remont  ścian,  wykonano sklepienia  ceglane,  sztukaterie  na  sklepieniach 
w  prezbiterium  oraz  otwór  z  przemurowaniem  ściany  głównego  wejścia  do  obiektu.

- Zamek Książąt Głogowskich  - roboty budowlane.

W zabytkowym Zamku Książąt Głogowskich w ramach przyznanych środków 
na  2011 r. planowane  jest  wykonanie  następujących  prac:

- odwilżanie piwnic zamkowych,

- wykonanie odwodnienia fosy

- wymiana stolarki okiennej,

- docieplenie stropodachu.

Realizacja  powyższego zakresu  inwestycji  rozłożona została na  lata  2010 – 2011.

Do wykonania w zadaniu pozostanie przebudowa sali odczytowo-konferencyjnej, stanowiącej Centrum  Konferencyjne, wymiana grzejników i kotła, remont elewacji,  zagospodarowanie pomieszczeń zamkowych w poziomie piwnic i innych  pomieszczeń wraz z opracowaniem dokumentacji projektowo-kosztorysowej w tym zakresie.

Remont wpłynie korzystnie na poprawę wizerunku tej części miasta, zwiększy funkcjonalność budynku i atrakcyjność turystyczną.

Na realizację zadania Gmina  czyni  starania o pozyskanie  środków zewnętrznych 
w  ramach  RPO  dla  Województwa  Dolnośląskiego  na  lata 2007-2013 – Priorytet IV.

- Rewitalizacja  bloku  koszarowego  przy  ul. Szkolnej  - dokumentacja zabezpieczająca.

W związku  z  planowanym  przeprowadzeniem  prac archeologicznych  
i   wykopaliskowych   bloku,   w   roku  2009  przeprowadzono  wycinkę  drzew.

Odkrycie budynku bloku koszarowego umożliwi udostępnienie tego obiektu większej liczbie turystów odwiedzających nasze miasto, a w przyszłości planuje się przeniesienie do tego obiektu Centrum Informacji Turystycznej.  Prace  związane  z  rewitalizacją  bloku   zaplanowane  zostały  na  lata  2010 – 2011.

- Głogowskie Obserwatorium Kultury i Sztuki - adaptacja i zabezpieczenie Kościoła Św. Mikołaja w Głogowie na  potrzeby turystyki, kultury i sztuki.

W  2009 r. Gmina Miejska Głogów  kontynuowała  rozpoczęte  w  2008 r. roboty zabezpieczające w obiekcie Kościoła Świętego Mikołaja. W  efekcie  zabezpieczono  ruiny  Kościoła  poprzez:  zadaszenie  nad  absydą  prezbiterium,  usunięcie  roślinności  z  korony  murów  (przemurowano  3-4 warstwy cegły), wykonanie  kotwienia  oraz  stężenia ścian              ze  stali  kwadratowej.  Opracowano  także  projekt  zabezpieczenia  okien  kościoła  kratami.

Stworzone zostaną  warunki udostępniania  obiektu dla osób zwiedzających.  Powyższe wymaga opracowania koncepcji i projektu zagospodarowania wnętrza Kościoła 
Św. Mikołaja oraz  terenu przed Kościołem – adaptacji na potrzeby turystyki, kultury  
i sztuki  (z  likwidacją  barier dla niepełnosprawnych),  projektu branży  elektrycznej 
w zakresie oświetlenia i nagłośnienia wnętrza Kościoła  oraz  opracowania studium wykonalności w zakresie jak wyżej.

W  2009 r. opracowana  została  koncepcja  i  projekt  zabezpieczenia kościoła  oraz  terenu  przed  kościołem,  pod  kątem  wniosku  o  pozyskanie  środków zewnętrznych na realizację  zadania ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 
na lata  2007- 2013  (w ramach  Priorytetu 6).

Realizację  zadania  zaplanowano na lata  2010 - 2013.  Środki  finansowe, zaplanowane             na  2010 r. pozwolą na przeprowadzenie w niezbędnym zakresie badań archeologicznych wewnątrz kościoła, wykonanie krat zabezpieczających otwory okienne i wejścia do kościoła oraz wykonanie II etapu iluminacji obiektu.

W dalszej kolejności wykonane będą posadzki wraz z odwodnieniem, instalacja elektryczna, oświetleniowa i nagłaśniająca wewnątrz kościoła, jak również badania archeologiczne terenu wokół kościoła oraz  zagospodarowanie terenu  przed  kościołem.

W 2010 r. zostały przyznane przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego, dodatkowe środki finansowe w wysokości 35.000,- zł (zgodnie z uchwałą  Nr LI/906/III/10 z dnia  24 marca     2010 r.)  na zabezpieczenie - okratowanie okien kościoła św. Mikołaja.

- Odbudowa budynku Teatru Miejskiego.

W  związku z zaawansowaniem prac renowacyjnych w tej części Starego Miasta istnieje również  potrzeba odbudowy zabytkowego teatru.  Teatr należy do najstarszych tego typu budowli na Dolnym Śląsku. Zbudowany został w 1799 roku w stylu klasycystycznym. Wpisany jest do rejestru zabytków.

Do tej  pory w budynku  teatru przeprowadzono podstawowe prace  zabezpieczające. 
W  miarę  możliwości  finansowych,  Gmina  planuje  przystąpić  w  2014 r. do  odbudowy tego zabytku.  Równolegle czynione  będą  starania  w  celu  pozyskania środków zewnętrznych,  które to pozwolą  przyspieszyć odbudowę  obiektu.

- Iluminacja  Ratusza.

W  ramach  tego  zadania  planuje  się  wykonać  iluminację  Ratusza. Zaplanowane na 2012 r. środki przeznaczone zostaną na wykonanie zaprojektowanej iluminacji Ratusza. Pozwoli       to na wyeksponowanie walorów estetycznych obiektu Ratusza i będzie miało znaczący wpływ na poprawę  atrakcyjności turystycznej Starego Miasta. Zasadnym  jest,  aby  iluminację  Ratusza  wykonać  po  wykonaniu elewacji  wieży  ratuszowej.

- Wieża ratuszowa - elewacja + roboty wykończeniowe wewnętrzne + przebudowa  dachu  Ratusza.

Wykonanie docelowej elewacji wieży  ratuszowej jest ostatnim etapem budowy Ratusza. Opracowana w latach poprzednich dokumentacja projektowo-kosztorysowa została  zaktualizowana  w  2009 r. a  ponadto zrealizowano część zaplanowanych  prac: schody (okładziny schodów, posadzek i ścian),  pomieszczenia boczne  i  2  sanitariaty.

Środki finansowe zaplanowane na lata 2011 - 2012  zostaną  przeznaczone  
na  przebudowę  dachu  budynku  Ratusza,  naprawę  i  malowanie  elewacji  
na  skrzydłach: wschodnim i  zachodnim  oraz  inne  prace  naprawcze.

- Klimatyzacja  Ratusza.

W  2007 roku  wykonana została  klimatyzacja  pomieszczeń  znajdujących  się  
na poddaszu  Ratusza.   Planuje  się wykonanie  klimatyzacji  pozostałych pomieszczeń Ratusza. W roku 2009 została wykonana dokumentacja  projektowo – kosztorysowa  związana                  z wykonaniem  klimatyzacji  pozostałych  pomieszczeń  Ratusza (parter, I i II piętro oraz pomieszczenia nie objęte klimatyzacją na III piętrze).

Realizacja  zadania  zaplanowana  została  na  lata  2011 – 2013.

- Wozownia  - domek  ogrodnika.

W ramach zadania  planowana jest budowa domku ogrodnika w formie wozowni, która była historycznym elementem architektonicznym murów obronnych zlokalizowanych przy Zamku Książąt Głogowskich. Obiekt ma być wykorzystywany jako zaplecze magazynowe dla osób wykonujących  prace ogrodnicze, a także jako szalet miejski.  Realizacja  zadania  zaplanowana  została  na  2011 rok.

- Fosa  Miejska  - zagospodarowanie.

Od kilku lat trwają systematyczne prace związane z zabezpieczeniem murów fosy            oraz wymianą balustrad. Po wykonaniu prac budowlanych planowane jest zagospodarowanie  wnętrza  fosy. W 2008 r. opracowano dokumentację  projektową.  W  dalszej kolejności

planowane jest wykonanie  uzbrojenia energetycznego wraz  z oświetleniem. Kontynuacja prac związanych  z zagospodarowaniem fosy zaplanowana  została  na  lata  2011 – 2012.

- BUDOWNICTWO  MIESZKANIOWE

- Przebudowa budynku hotelu robotniczego na budynek mieszkalny                              z mieszkaniami socjalnymi  przy ul. Merkurego 8.

W  ramach  zaplanowanych  na  2008 r.  środków  opracowany został  projekt  budowlany      i  wykonawczy  remontu,  przebudowy  i  zmiany  sposobu  użytkowania  budynku  hotelu robotniczego typu „Lipsk”  -  na  budynek  mieszkalny   z  mieszkaniami  socjalnymi. Realizacja zadania przebiegała w latach 2009 – 2010 (zakończenie II kwartał 2010 r.). Udział środków        z Funduszu Dopłat wynosi  3.125.103,68 zł.  W  wyniku  przebudowy  uzyskano  95  lokali  socjalnych.

- Dokumentacja techniczna i przebudowa budynku hotelu robotniczego 
na budynek mieszkalny przy ul. Merkurego  6.

W  ramach  zadania  planuje się  wykonać  remont,  przebudowę  i  zmianę  sposobu  użytkowania  kolejnego  budynku  hotelu robotniczego typu „Lipsk” (ul. Merkurego 6) -            na  budynek  mieszkalny. Planuje się pozyskanie dofinansowania do inwestycji 
ze środków BGK.   Realizacja  zaplanowana została  na  lata  2012 – 2013.

- Wykup działek.

Zaplanowane  środki  zostaną wykorzystane  na wykup gruntów do zasobów gminy, w  celu  realizacji zadań własnych,  celów  publicznych oraz  na  realizację zobowiązań gminy.  Zobowiązania  wynikają  z  przejęcia  praw  własnościowych  do działek  wydzielonych  pod  drogi publiczne na podstawie ostatecznych decyzji zatwierdzających  projekty podziałów  nieruchomości (decyzje Prezydenta Miasta Głogowa,  Starosty  Powiatu Głogowskiego  zezwalające na realizację inwestycji).

- Realizacja  budownictwa  czynszowego  -  udziały  w  TBS.

Realizacją budownictwa czynszowego w imieniu Gminy Miejskiej Głogów zajmuje           się gminna spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - Towarzystwo Budownictwa Społecznego. Spółka w kolejnych latach oddała do użytku następujące lokale  mieszkalne:

1)  2002 r.  -  3 bloki przy ul. Merkurego na Os. Kopernik (80 mieszkań),

2)  2003 r.  -  3 bloki przy ul. Galileusza na Osiedlu Kopernik (60 mieszkań),

3)  2004 r.  - przystąpiono do budowy kamienicy na Starym Mieście przy ul. Kołłątaja  
      i  Piotra Skargi, w  związku  z  tym w  roku:

-  2005 - oddano do użytku 60 mieszkań  (I etap inwestycji),

-  2006 - oddano do użytku 59 mieszkań  (II etap inwestycji).

4) 2007 r.  -  56  mieszkań  przy ul. Książąt  Oleśnickich  Nr 2-12 (I etap),

5) 2008 r.  -  56  mieszkań  przy ul. Książąt  Oleśnickich  Nr 14-24 (II etap),

6) 2009 r.  -  56  mieszkań  przy  ul. Książąt  Oleśnickich  Nr  1 -11 (I etap),

W  roku 2010  planowane  jest,  iż  oddanych zostanie do użytku 146  lokali  mieszkalnych  (TBS  Nr 11  etap II – 56 mieszkań;  TBS  Nr 12 – 90 mieszkań).

W  latach  2011 – 2013  planowane jest  dalsze  wsparcie Gminy,  w zakresie budowy  mieszkań  prowadzonych  przez  TBS.

- Zakup  mieszkań  ze  Spółdzielni  Mieszkaniowej.

W ramach zadania Gmina planuje w latach  2010 - 2014  zakupić od Spółdzielni Mieszkaniowej  „Nadodrze”  lokale  mieszkalne  w  celu  powiększenia  zasobu  mieszkaniowego.

INFRASTRUKTURA  SPOŁECZNA

- MOPS - dobudowa dodatkowych pomieszczeń biurowych.

Miejski Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  ramach  zwiększonych  kompetencji 
(od października 2008 r.) jest zobowiązany do wypłacania świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego. W  związku  z  tym  niezbędnym  było  pozyskanie  dodatkowych  pomieszczeń  biurowych. W 2008 r. wykonano  dokumentację  projektowo-kosztorysową         dla  zadania. Wraz z pracami związanymi z dobudową pomieszczeń biurowych zostanie wykonana termomodernizacja obiektu. Realizacja  zaplanowana została  na  2011 r.

- MOPS  -  wymiana ogrodzenia.

W  2009 r. wykonano  dokumentację projektowo – kosztorysową  ogrodzenia terenu  przylegającego do  budynku  MOPS.  Natomiast  wymiana  ogrodzenia  zaplanowana  została     na  2010 r.

- MOPS  -  termomodernizacja  budynku  przy ul. Norwida  5.

W obiekcie przy ul. Norwida  5 mieści  się  Dom  Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Dzieci Specjalnej  Troski.  Dom jest  jednostką  organizacyjną  MOPS-u.  Wskazany  budynek  wymaga  docieplenia,  stąd  też w  2012 r.  planowane jest przeprowadzenie  termomodernizacji.

- Klimatyzacja w Domu Dziennego Pobytu i Rehabilitacji Dzieci Specjalnej Troski.

W ramach zadania zostanie wykonana  klimatyzacja w obiekcie, w tym 
w bawialniach i sali rehabilitacyjnej .

- Przebudowa instalacji w budynku przy ul. Gwiaździstej 9 w Głogowie.

Powyższe zadanie jest niezbędne do realizacji, ponieważ  Gmina  zamierza  przeznaczyć  lokal  użytkowy  przy ul. Gwiaździstej  Nr  9  do sprzedaży.

- Rozbudowa  budynku  Szpitala  Zespołu  Opieki  Zdrowotnej  w  Głogowie   
o Szpitalny Oddział Ratunkowy  I  etap  -  Roboty  ogólnobudowlane (stan surowy  zamknięty).

Zaplanowane w 2010 r. środki finansowe zostaną  wykorzystane jako dotacja dla Zarządu Powiatu Głogowskiego na  budowę Szpitalnego Oddziału  Ratunkowego 
i heliportu na terenie Zespołu Opieki Zdrowotnej w Głogowie. Istnieje potrzeba dobudowy  Szpitalnego Oddziału  Ratunkowego wraz z Blokiem Operacyjnym, Oddziałem  Anestezjologii    i Intensywnej Terapii oraz heliportu (lądowiska dla helikopterów sanitarnych). Powyższe pozwoli na poprawę opieki zdrowotnej, poprzez podniesienie standardów usług medycznych oraz zwiększenie dostępności do tych świadczeń.

- Przebudowa  fontann – Park  Słowiański, ul. Balwierska.

W  2009 r. opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy              i  przebudowy  fontann,  w  tym  fontann  przy ul. Grodzkiej oraz w Parku  Słowiańskim.  Dotychczas,  przebudowane  zostały fontanny przy ul. Grodzkiej.

Kolejne prace  związane  z  przebudową pozostałych  fontann znajdujących się na terenie miasta zaplanowane zostały na  2014 r.

- Fontanna na Placu  1000 – Lecia  - dokumentacja.

W ramach zadania planuje się wykonanie  projektu  fontanny z okazji  40. lecia  KGHM S.A. Oddział Huta Miedzi Głogów. Ze wstępnych ustaleń wynika, że Gmina poniesie koszty związane z  wykonaniem projektu, natomiast zadanie realizowane będzie przez KGHM.

- Monitoring  wizyjny  w  Gminie  Miejskiej  Głogów – dokumentacja.

W ramach  zadania w 2011 r. zostanie wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa dla projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa turystom w Gminie Miejskiej Głogów poprzez rozbudowę systemu monitoringu”.

- Zagospodarowanie terenów nadodrzańskich przy Starym Mieście w Głogowie        do celów turystyki aktywnej – zatoka Neptuna z przebudową 
ul. Nadodrzańskiej odcinka od zjazdu Brama Brzostowska do skrzyżowania 
z ul. Piotra Skargi – dokumentacja.

W   ramach  zadania  Gmina  planuje  zagospodarować  tereny  nadodrzańskie  do  celów  turystyki  aktywnej.

W roku 2009 opracowano SIWZ  i rozpoczęto  procedurę  przetargową na wyłonienie wykonawcy dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie ukształtowania linii brzegowej zatoki Neptuna oraz  na wykonanie wszelkich usług dodatkowych, niezbędnych do opracowania projektów,  w  tym m.in.:  pozyskanie map do celów projektowych,  wykonanie badań geologicznych, wykonanie niezbędnych badań fizykochemicznych,  i  bakteriologicznych  osadów,  inwentaryzację osadów.

W  roku  2010 planuje  się wykonać dokumentację  projektowo-kosztorysową wraz 
z uzyskaniem pozwolenia  na budowę w zakresie projektu odmulenia 
i zagospodarowania linii brzegowej zatoki Neptun z wykonaniem niezbędnych badań fizykochemicznych. Kontynuacja prac projektowych dla pozostałego zakresu zadania 
i realizacja zakresu rzeczowego  zadania  zaplanowana  została  w  ramach  WPI  na lata  2011  oraz   2013 - 2015.

- Sieć  wodociągowa  dla  toru  motocrosowego.

Tor motocrosowy jest miejscem,  gdzie  odbywają  się  masowe  imprezy  sportowe, podczas  których  konieczne  jest  zapewnienie  odpowiednich warunków  sanitarnych. Gmina Miejska posiada opracowaną dokumentację projektowo-kosztorysową na zadanie. W efekcie wybudowane zostanie ok. 800 mb sieci wodociągowej  fi 160.  Realizacja zadania została zaplanowana   na  rok  2015.

- E-Głogów – rozwój usług elektronicznych na rzecz mieszkańców Gminy  Miejskiej  Głogów  -  dokumentacja  i  realizacja.

Gmina Miejska Głogów zamierza uruchomić szeroki wachlarz usług elektronicznych         dla mieszkańców. Bazując na zmianach, które dokonują się w polskim prawie, jak również mając na uwadze plany rządu w zakresie upowszechniania zarówno podpisu elektronicznego,                  jak i e-usług - Gmina realizuje projekt współfinansowany ze  środków  Europejskiego  Funduszu

Rozwoju Regionalnego. Projekt wpisuje się w założenia Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007- 2013, Priorytet II. Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Dolnym Śląsku, Działanie 2.2. Rozwój usług elektronicznych.

Zakres  rzeczowy  projektu  obejmuje:

- wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla Urzędu Miejskiego 
w Głogowie;

- wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą IT;

- rozszerzenie elektronicznego systemu obiegu dokumentów o 38 jednostek gminnych;

- wdrożenie podpisu elektronicznego;

- rozbudowę istniejącego Systemu Informacji o Terenie (GIS);

- zakup i wdrożenie systemu do świadczenia e-usług;

- zakup sprzętu;

- opracowanie niezbędnej dokumentacji.

W  2009 r. opracowana  została  dokumentacja  na  studium  wykonalności  zadania oraz koncepcja rozwoju e-usług.  Okres realizacji  projektu to lata 2007 - 2011,  
a  planowany  poziom  dofinansowania  ok.  85%.

- Budowa pomnika  poświęconego pamięci ofiar katyńskich  „Katyń – ocalić              od zapomnienia.

Rada Miejska w Głogowie podjęła uchwałę Nr XLVIII/386/2010 w dniu 25 maja 2010 r.     w sprawie wzniesienia pomnika  „Katyń - ocalić od zapomnienia”.

Pomnik będzie upamiętniał obywateli polskich, zamordowanych przez  NKWD 
w 1940 roku  w  Katyniu  oraz  ofiary  katastrofy  lotniczej  pod  Smoleńskiem  w  dniu 
10 kwietnia 2010 r.  Wzniesiony zostanie na skwerze Księdza Prałata Zbigniewa Kutzana.

- Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej – zakupy inwestycyjne.

Zabezpieczone środki zostaną przeznaczone na dofinansowanie zakupu doposażenia  PSP     w  Głogowie w sprzęt,  w tym m.in.:  samochodu  ratowniczo-gaśniczego oraz zestawu ratowniczego.

- Wymiana pokrycia dachu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej Filia Nr 1 przy ul. Budowlanych 10 (2010).

W ramach inwestycji zostanie wykonana wymiana pokrycia dachu budynku biblioteki. Inwestycja ma na celu zabezpieczyć budynek przed wpływem warunków atmosferycznych, szczególnie w sezonie zimowym. Część kosztów inwestycji biblioteka pokryje z własnych środków.

INFRASTRUKTURA KOMUNALNA

- Remont estakady drogowej i wiaduktu nad torami PKP w ciągu ulicy Nadbrzeżnej - dokumentacja  i remont.

Estakada znajduje się nad torami kolejowymi. Z uwagi na zły stan techniczny estakady, zamknięta  jest  ul. Nadbrzeżna  przy Zamku  Książąt  Głogowskich.  Istnieje potrzeba uruchomienia zjazdu z mostu w ulicę Nadbrzeżną. W tym celu, w  2009 r.  opracowana została ekspertyza techniczna oraz koncepcja remontu  estakady na  torami  PKP  w  ciągu  drogi gminnej - ul. Nadbrzeżna/Topolowa.   Kolejnym  etapem  będzie  opracowanie   dokumentacji  projektowo - kosztorysowej,  które to zaplanowano  do realizacji w  2011 roku.

- Budowa schroniska dla zwierząt.

W ramach zadania w 2009 r. na terenach Huty Miedzi Głogów wybudowane zostało schronisko dla bezdomnych zwierząt.  Prace związane z budową  schroniska polegały                na adaptacji istniejących budynków oraz  zagospodarowaniu terenu  wokół schroniska.

W  ramach środków  finansowych,  zabezpieczonych na 2010 r. planowane jest  wyposażenie  schroniska  oraz  budynków gospodarczych  w  odpowiedni  sprzęt.

- Oświetlenie  ulic: Głowackiego  i  Rozwadowskiego.

W  2008 r.  został  opracowany  projekt  budowlany  oświetlenia  ulicy  Bartosza Głowackiego  i  Gen. Tadeusza  Rozwadowskiego.  W  ramach  środków  finansowych, zaplanowanych  na   2010 r.   zostanie  wykonane jednostronne oświetlenie ulicy  Rozwadowskiego (5 słupów oświetleniowych)  oraz  jednostronne oświetlenie części 
ul. Głowackiego (11 słupów oświetleniowych).

- Oświetlenie ulicy Piłsudskiego – kontynuacja.

Omawiana  inwestycja  jest  kontynuacją  budowy  oświetlenia ulicy Piłsudskiego. W  roku  2007 zbudowane zostało oświetlenie  ulicy na odcinku: od skrzyżowania 
z ulicą  Gwiaździstą  –  do  skrzyżowania  z  ulicą  Cisawą.

W  2008 roku  został  opracowany  projekt  budowlany  na  budowę  oświetlenia    dalszego odcinka ulicy.  Realizacja  zadania  zaplanowana  została  na rok 2011.   Przedmiotem  inwestycji  jest  wykonanie  oświetlenia  ulicy  Piłsudskiego: na  odcinku  od  skrzyżowania           z ulicą  Galileusza  do  skrzyżowania  z  ulicą  Perseusza.  Po  stronie  marketu TESCO  zostaną  wykonane słupy oświetleniowe w ilości 6 szt., natomiast  po stronie  przeciwnej 18 słupów.

- Oświetlenie  ulic  na  terenie  miasta  Głogowa.

W ramach zadania planuje się  wykonać oświetlenie ulic miasta,  dla  których  Gmina  posiada  opracowane  projekty  budowlane. Środki  finansowe  zaplanowane  zostały  na  lata  2010 – 2011.  Środki przyznane na realizację tego zadania stanowią rezerwę na wykonanie oświetlenia w innych częściach miasta, w przypadku zaistnienia pilnej potrzeby wykonania takiego oświetlenia. W ramach przyznanych środków  na 2010 r. wykonany będzie dalszy etap oświetlenia ulicy Akacjowej

- Uzbrojenie Miejskiej Strefy Inwestycyjnej (doprowadzenie do terenu MSI  sieci wodno – kanalizacyjnej).

Miejska  Strefa  Inwestycyjna jest to obszar stanowiący własność Gminy, przeznaczony  pod  rozwój gospodarczy. Aby  teren był atrakcyjny dla potencjalnego inwestora, należy  wykonać pełną infrastrukturę  techniczną,  składającą  się  z  układu  komunikacyjnego,  doprowadzeniem  mediów oraz  oświetlenia.

W  2009 r. realizowany był przez Gminę projekt wspófinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w  ramach Programu Operacyjnego: „Innowacyjna Gospodarka”.

Łączna wartość projektu wyniosła 399 794,00zł, z czego 85 % tj. 339 824,90 zł stanowi dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Przedmiotem projektu były działania zmierzające do pozyskania dokumentacji 
i opracowań studyjno – koncepcyjnych dla terenu Miejskiej Strefy Inwestycyjnej 
w Głogowie:

- Wykonanie pełnych badań geotechnicznych terenów (warstwy geologiczne, nośność gruntu, poziom lustra wód gruntowych).

- Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu, w tym oceny stanu infrastruktury technicznej, opracowanie analizy kosztowej uzbrojenia.

- Opracowanie harmonogramów finansowo – rzeczowych dla procesu inwestycyjnego.

- Opracowanie studium wykonalności.

- Opracowanie informacji o klimacie inwestycyjnym  dla  MSI

- Opracowanie raportu o barierach inwestycyjnych.

- Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko naturalne.

- Opracowanie ogólnej oceny atrakcyjności inwestycyjnej terenu, w tym analiza regionu jako miejsca lokalnej inwestycji.

Ponadto przeprowadzono działania związane z promocją terenów inwestycyjnych będących przedmiotem projektu:

- Opracowanie strategii promocji terenów inwestycyjnych,

- Opracowanie i druk 1.000 szt. „Przewodnika dla Inwestora, prezentującego informacje   na temat przedmiotowego terenu inwestycyjnego oraz wyjaśniającego krok po kroku etapy procesu inwestycyjnego w oparciu o uwarunkowania lokalne,

- Działania promocyjne – informacja o utworzonym terenie inwestycyjnym (reklama         w lokalnym radio i TV).

Realizacja inwestycji została  zaplanowana  na  lata  2014  - 2015.

- Weryfikacja i  aktualizacja  dokumentacji  na uporządkowanie  gospodarki  wodno - ściekowej  osiedli:  Widziszów,  Nosocice,  Krzepów.

Na  realizację  inwestycji, Gmina ubiega się o dofinansowanie ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W ramach zadania w 2009 r. wystąpiła konieczność nie tylko aktualizacji  dokumentacji projektowo-kosztorysowej, ale także potrzeba poniesienia kosztów weryfikacji rozwiązań projektowych przez niezależnego konsultanta, co miało na celu lepsze dostosowanie dokumentacji do wymogów unijnych.

Zaplanowane na 2010 r. środki finansowe pozwolą sfinansować  koszty związane                             z wykonaniem aktualizacji  wniosku o dofinansowanie  zadania w ramach  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

- Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej południowo-wschodniej części  miasta  Głogów

Gmina Miejska Głogów złożyła wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet I – Gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1. – Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 
15 tys. RLM.

Projekt  dotyczy uporządkowania gospodarki wodno- ściekowej w południowo- wschodniej części Głogowa.

Celem Projektu jest przystosowanie aglomeracji głogowskiej do następujących dyrektyw  środowiskowych UE:

- Dyrektywa 91/217/EWG – poprzez realizacje Krajowego Programu Oczyszczania  Ścieków  Komunalnych,

- dyrektywa 2000/60/WE – ramowa dyrektywa wodna.

Tym samym Projekt ma na celu ograniczenie ilości zanieczyszczeń przedostających            się do wód i gleb, a także poprawę zarządzania środowiskiem. W wyniku realizacji powyższych celów nastąpi poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawią się także warunki życia mieszkańców oraz stworzone zostaną korzystne warunki dla rozwoju przedsiębiorstw działających zgodnie      z zasadami poszanowania środowiska.

Zakres rzeczowy przedsięwzięcia jest następujący:

- budowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie osiedli mieszkaniowych: Cukrownik,  Nosocice,  Krzepów, Widziszów, byłego zakładu Famaba  oraz sytemu kanalizacji deszczowej   w obrębie tych samych osiedli.

Teren ten jest położony w południowo-wschodniej części Głogowa, wzdłuż drogi wylotowej      w kierunku miejscowości Rudna. Granica rozpatrywanego obszaru jest wyznaczona:

• od strony północnej i zachodu – przez rzeki Odra i Czarna,

• od południa i wchodu – przez tor kolejowy

Teren dawnej Famaby zlokalizowany jest pomiędzy ulicą Rudnowską, rzeką Odrą, kanałem rzeki Czarna, torem kolejowym i ul. Starą. Na tym terenie obecnie swoją siedzibę ma kilkanaście podmiotów  prowadzących działalność gospodarczą. Część terenu pozostała w administracji zakładu  Famaba.

W  2009 r. wykonano aktualizację kosztorysu inwestorskiego dla zadania  oraz  aktualizację  studium wykonalności projektu.  W  roku 2010  planuje  się  sfinansowanie  działań  promocyjnych  i  opracowanie dokumentacji  projektowo-kosztorysowej.

Realizację  rzeczową  inwestycji zaplanowano na lata  2010 – 2013.

- Uporządkowanie  gospodarki wodno-ściekowej II etap – osiedle Stare  Miasto            i  Złota Podkowa.

Gmina przystępuje do opracowania projektu budowlanego i wykonawczego 
na uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej: II etap osiedle Stare Miasto, Złota Podkowa,  obejmuje  niżej  wskazany  zakres:

-  zaprojektowanie  sieci   kanalizacji  sanitarnej  i  deszczowej   systemu  rozdzielczego wraz      z przepompownią  ścieków, zasilaniem energetycznym w ulicy Ułanów  Polskich.

Powyższe  jest  niezbędne, z  uwagi na potrzebę objęcia programem skanalizowania             ul. Ułanów Polskich.  Obszar  ten do  chwili  obecnej nie jest przyłączony do  miejskiej sieci  kanalizacyjnej.

W  rozwiązaniach   projektowych  należy  ująć   likwidację   prowizorycznej przepompowni  ścieków  zlokalizowanej  przy  ul. Rudnowskiej  oraz  rozwiązać   problemy wypełniania  kanału  na  skrzyżowaniu  ulic:  Kazimierza  Wielkiego i Rudnowskiej. Dokumentacja musi zawierać  aktualny  bilans ścieków z południowo – wschodniej części miasta, pod kątem potrzeby budowy podziemnych zbiorników retencyjnych.

Środki  zaplanowane  na  2009 r. zostały wykorzystane na: umowę przyłączeniową do zasilania tłoczni ścieków sanitarnych przy ul. Ułanów Polskich, wykonanie  dokumentacji projektowej     II etapu oraz (częściowa zapłata) za ekspertyzę na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przejścia kanalizacji deszczowej  pod torami PKP.

Natomiast  środki  przewidziane  w  2010 r.  wykorzystane  zostaną  na  wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  przejścia  kanalizacji  deszczowej   pod  torami  PKP.

- Osiedle  Brzostów.

Realizacja inwestycji jest niezbędna w związku z  dynamicznym wzrostem     budownictwa   mieszkaniowego - jednorodzinnego na Osiedlu.

W  ramach  zabezpieczonych  przez  Gminę  środków  finansowych w 2009 r.  zakończono  rozpoczęty  w 2008 roku - I etap  budowy kanalizacji deszczowej, dróg 
i oświetlenia.  Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej  kontynuowana była przez  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

W  2010 r.  planuje się  opracowanie  dokumentacji  projektowo-kosztorysowej na wykonanie dalszego zakresu uzbrojenia osiedla Brzostów,  obejmującej budowę  dróg wraz z oświetleniem   i odwodnieniem w tym m.in. w zakresie ulic Dębowej  i  Bukowej.

Zakończenie  uzbrojenia  Osiedla planowane jest  na  kolejne  lata  (2011 i  2015),                  po zrealizowaniu budownictwa mieszkaniowego.  Wykonany  zostanie  wówczas  pozostały  zakres robót drogowych,  tj. zostaną  położone  ostatnie warstwy ścieralne jezdni, wykonane zostaną chodniki  i  zostanie  zakończona  budowa oświetlenia.

- Osiedle  Złota  Podkowa.

Realizacja inwestycji jest niezbędna w związku z dynamicznym wzrostem   budownictwa   mieszkaniowego – jednorodzinnego  na  Osiedlu.

W  ramach  zabezpieczonych  przez  Gminę na 2009 rok  środków  finansowych,  zakończono  rozpoczęty  w  2008 roku - I etap  budowy kanalizacji deszczowej, dróg 
i oświetlenia.  Budowa sieci wodociągowej  i  kanalizacji sanitarnej  kontynuowana była przez  Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

Zakończenie  uzbrojenia  Osiedla planowane jest  na  lata   2011  i 2015, po zrealizowaniu budownictwa mieszkaniowego.  Wykonany  zostanie  wówczas  pozostały  zakres robót drogowych,  tj. zostaną  położone  ostatnie warstwy ścieralne jezdni,  wykonane  zostaną  chodniki  i  zostanie  zakończona  budowa  oświetlenia.

- Uzbrojenie terenów pod budownictwo mieszkaniowe, położonych pomiędzy ulicami:  Henryka Głogowskiego  a  Bolesława Śmiałego.

Poprzez  budowę ul. Henryka Głogowskiego istnieje możliwość zagospodarowania terenów położonych pomiędzy tą ulicą a ulicą Bolesława Śmiałego.

W  roku  2011  planowane jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej,  natomiast  w 2012 r.- wykonanie  pełnej  infrastruktury  technicznej  tego terenu, w tym: wyposażenie w drogi, media oraz oświetlenie.

Tak  przygotowany  teren będzie  stanowił  ofertę  kolejnych  terenów  mieszkaniowych            dla  mieszkańców  Głogowa.

- Rewitalizacja osiedla Żarków – dokumentacja.

Poniżej przedstawione  są  zadania z zakresu rewitalizacji miasta Głogowa, 
dla realizacji których Gmina Miejska Głogów zamierza pozyskać refundację 
ze środków funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2007 – 2013, priorytet 9 „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich na terenie Dolnego Śląska („Miasta”)”.

1)  Budowa  Klubu  środowiskowego  na  os. Żarków  w  ramach  rewitalizacji

Celem budowy  Klubu jest:

- zapobieganie i redukcja niekorzystnych zjawisk społecznych na obszarze rewitalizowanym,

- rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym,

- wsparcie lokalnego projektu z zakresu infrastruktury technicznej i rewitalizacji obszarów miejskich,

- ożywienie społeczne - nadanie terenowi nowych funkcji społecznych,

- stworzenie warunków do poprawy życia mieszkańców terenu rewitalizowanego.

Powiązanie działalności Klubu Środowiskowego z punktami konsultacyjnymi Powiatowego Urzędu Pracy w Głogowie, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
oraz Miejskiego Ośrodka Profilaktyki i Wczesnej Terapii Uzależnień w Głogowie pozwoli        na skomasowanie w jednym miejscu funkcji kulturalno - edukacyjnych 
oraz społecznych, których brak jest w tej części miasta. Proponowany zakres zajęć 
dla młodzieży ma na celu zagospodarowanie ich czasu wolnego, wpływać będzie 
na kształtowanie odpowiednich zachowań i na przeciwdziałanie przestępczości, umożliwi rozwijanie zainteresowań większej liczbie dzieci i młodzieży z terenu Głogowa. Wsparcie            i doradztwo w zakresie pracy, pomocy społecznej i uzależnień wpłynie na poprawę życia zarówno młodych jak i dorosłych mieszkańców osiedla, zwiększy dostępność klientów              do odpowiednich systemów pomocy.

2)  Poprawa i rozbudowa układu  komunikacyjnego  dla  ruchu  pieszo – rowerowego  na osiedlu  Żarków

Celem  zadania  jest:

- podniesienie jakości życia mieszkańców poprzez poprawę estetyki 
i  funkcjonalności przestrzeni publicznych w miejscu zamieszkania

- wsparcie lokalnego projektu z zakresu infrastruktury technicznej i rewitalizacji obszarów miejskich,

- stworzenie warunków do poprawy życia mieszkańców  terenu  rewitalizowanego.

Realizacja projektu pozwoli na przywrócenie podstawowych funkcji komunikacyjnych        na osiedlu, które wraz z zabudową powstało w latach 80 XIX wieku. Żarków  jest  zabytkową  enklawą  w sąsiedztwie  współczesnej  zabudowy  osiedlowej.

Ciągi piesze, rowerowe, parkingi i pozostałe elementy układu komunikacyjnego (głównie pieszo-rowerowego) są niezbędne nie tylko do właściwej komunikacji wewnątrzosiedlowej,     ale także do udostępnienia mieszkańcom tego obszaru, łatwego dostępu do pozostałych części miasta.

W  Lokalnym Programie Rewitalizacji miasta Głogowa na lata 2007 – 2013 ujęta jest również realizacja zadania pn. „Budowa ul. Henryka Głogowskiego w Głogowie 
w celu poprawy dostępności do strefy aktywności gospodarczej oraz nowych terenów inwestycyjnych”.   Zadanie  to zostało zrealizowane w roku 2008.

Wykonanie projektów budowlanych i wykonawczych nowego zespołu zabudowy mieszkaniowej  wielorodzinnej  na  osiedlu  zaplanowane zostało na lata  2009-2010. 
Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej  wraz  z  uzyskaniem pozwolenia         na  budowę  zostanie  sfinansowane w  2010 r.

W ramach projektu ujętego w Programie Rewitalizacji, w 2010 r. planowane jest  uzyskanie przez Gminę refinansowania w wysokości  7.828.766,65 zł  (poziom dofinansowania 69,99%).

- Dokumentacja techniczna – oświetlenie.

W  ramach zadania w 2010 planuje się wykonać dokumentację  projektowo – kosztorysową  ulicy  Elizy Orzeszkowej.

# Text boxes

Załącznik do Uchwały Nr V/21/2010

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia 30 grudnia 2010 r.