U C H W A Ł A    Nr   L/325/13

Rady Miejskiej w Głogowie

z dnia  22 października  2013 r.

w sprawie        uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014 – 2018

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zmianami) oraz  art. 21 ust. 5  ustawy 
z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 ze zmianami) uchwala       się, co następuje:

§ 1.

Uchwala się wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014 – 2018, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Koliński

U Z A S A D N I E N I E

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Głogowie działa 
na podstawie ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę                             i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. z 2006 r. Dz. U. Nr 123 poz. 858 
ze zmianami). Ustawa określa zasady i warunki zbiorowego zaopatrzenia w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi oraz zbiorowego odprowadzania ścieków, w tym zasady działalności przedsiębiorstw wodociągowo - kanalizacyjnych. Zgodnie z Ustawą przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne ma obowiązek zapewnić zdolność posiadanych urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych do realizacji dostaw wody i odprowadzania ścieków w sposób ciągły i niezawodny. W celu spełnienia w/w obowiązku przedsiębiorstwo ponosi koszty związane z utrzymaniem urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych                   w należytym stanie. Koszty te określa wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Przedsiębiorstwo określa taryfę za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na kolejny rok na podstawie niezbędnych przychodów. Niezbędne przychody ustalane są m.in. w oparciu o koszty wynikające z planowanych wydatków inwestycyjnych, zawartych w uchwalonym planie. Plan stanowi załącznik 
do wniosku o zatwierdzenie taryf na następny rok.

Przedłożony przez „Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji” w Głogowie Sp. z o.o. plan został zweryfikowany i zaopiniowany pozytywnie przez Prezydenta Miasta Głogowa gdyż spełnia warunki określone w art. 21 Ustawy.

# WIELOLETNI PLAN ROZWOJU I MODERNIZACJI URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I URZĄDZEŃ KANALIZACYJNYCH

# NA LATA 2014 – 2018

Zgodnie z ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. nr 123, poz. 858 z późniejszymi zmianami) oraz rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 28 czerwca 2006 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U nr 127 poz. 886), Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Głogowie Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością opracowało Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych.

Plan ten został opracowany na okres pięcioletni tj. na lata 2014 – 2018. Poszczególne zadania zostały pogrupowane na następujące działy:

- Zadania modernizacyjne:

- zaopatrzenie w wodę,

- odprowadzanie ścieków,

- Zadania rozwojowe.

Plan podlega wewnętrznej procedurze uzgadniania w celu wypracowania ostatecznej wersji podlegającej zatwierdzeniu przez odpowiednie organy, tak Spółki jak i Gminy.

Zgodnie z przepisami plan zawiera:

- planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych,

- przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,

- przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,

- nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,

- sposób finansowania planowanych inwestycji.

Priorytetem przy opracowaniu planu jest zapewnienie ciągłości i jakości podstawowych usług świadczonych przez Spółkę. Dostawa wody i odbiór ścieków ma się odbywać zgodnie z warunkami zawartymi w Regulaminie dostarczania wody i odbioru ścieków, zatwierdzonym przez Radę Gminy. Drugim ważnym czynnikiem branym pod uwagę przy opracowaniu planu jest stopniowy rozwój Spółki.

Przy opracowywaniu Planu modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Spółka opiera się na następujących kryteriach:

- kryterium finansowe – sposób finansowania planowanych inwestycji ujęto w tabeli nr 3

- kryterium techniczno – ekonomiczne – modernizacja wynikająca z częstych awarii, napraw i zagrożeń wynikających z ich występowania lub modernizacja powodująca oszczędność kosztów eksploatacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych,

- kryterium zrównoważonego rozwoju – uzbrajanie nowych terenów pod budownictwo jedno- 
i wielorodzinne zgodnie z planami inwestycyjnymi Gminy Miejskiej

- kryterium społeczne – współpraca z Gminą Miejską, z innymi użytkownikami uzbrojenia podziemnego
i nadziemnego polegająca na realizacji robót w tym samym czasie na tym samym terenie (np. naprawa dróg, chodników itp.).

#### Planowany zakres usług wodociągowo – kanalizacyjnych

Spółka działa na podstawie ogólnie obowiązujących przepisów:

- zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzenia ścieków uzyskanych od:

- Gminy Miejskiej Głogów – decyzja nr WK.DGM.-D/7033/1/2002 z dnia 08.08.2002 r.,

- Gminy Wiejskiej Głogów – decyzja nr 122/203/2002 z dnia 04.10.2002 r.,

- regulaminu usług w zakresie dostawy wody pitnej i odbioru ścieków zatwierdzonego przez:

- Gminę Miejską Głogów – uchwała nr XXXVII/323/2006 z dnia 07.02.2006 r.,

- Gminę Wiejską Głogów – uchwała nr XXV/195/2005 z dnia 20.12.2005 r.

Przedmiotem działalności Spółki jest:

    - wytwarzanie energii elektrycznej

    - wytwarzanie i zaopatrywanie w parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych

    - pobór, uzdatnianie i dostarczanie wody

    - odprowadzanie i oczyszczanie ścieków

    - zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne

    - obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne

    - działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami

    - roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych

    - roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej

    - roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane

    - wykonywanie instalacji wodno-kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych

    - wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych

    - pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane

    - sprzedaż hurtowa niewyspecjalizowana

    - pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami

    - przetwarzanie danych; zarządzanie stronami internetowymi (hosting) i podobna działalność

    - kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek

    - wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi

    - działalność rachunkowo-księgowa; doradztwo podatkowe

    - pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania

    - działalność w zakresie inżynierii i związane z nią doradztwo techniczne

    - pozostałe badania i analizy techniczne

    - pośrednictwo w sprzedaży czasu i miejsca na cele reklamowe w pozostałych mediach

    - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych

    - wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń biurowych, włączając komputery

    - dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim

    - działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów

    - pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana.

Podstawowe usługi świadczone przez Spółkę stanowią dostawa wody i odbiór ścieków. PWiK planuje, tak jak w latach poprzednich dostarczać wodę i odbierać ścieki do wszystkim dotychczasowych klientów.

Ilość klientów obsługiwanych przez Spółkę na koniec roku 2012 przedstawia się następująco:

- Gmina Miejska Głogów – 3 770 klientów – w tym:

- gospodarstwa domowe – 2 836 klientów,

- przemysł – 622 klientów,

- inni – 312 klientów,

- Gmina Wiejska Głogów – 49 klientów – w tym:

- gospodarstwa domowe –39 klientów,

- przemysł – 11 klientów,

- sprzedaż hurtowa (dla Gmin) – 3 klientów.

Ilość ludności obsługiwanej przez Spółkę:

- Gmina Miejska Głogów – 67 853 osoby,

- Gmina Wiejska Głogów – 3 811 osób – w tym:

- miejscowość Ruszowice – 1 168 osób,

- miejscowość Szczyglice – 167 osób,

- miejscowość Serby – 1 901osób,

- miejscowość Grodziec Mały – 575 osób,

- Gmina Kotla – 452 osób – w tym:

- miejscowość Sobczyce – 317 osób,

- miejscowość Krzekotów – 135 osób.

- Gmina Jerzmanowa – 2 250 osób.

Już w 2007 roku liczba mieszkańców Głogowa spadła poniżej 70 tys. mieszkańców. Tendencja spadku tej liczby w kolejnych latach utrzymuje się. Na koniec 2012 roku liczba mieszkańców Głogowa wyniosła 67  853 osoby. Biorąc pod uwagę czynniki zewnętrzne czyli liczbę ludności oraz wielkość sprzedaży dotychczasowej, założono, że w 2014 roku Spółka sprzeda 2  690 tys. m3 wody i odbierze 3 561 tys. m3 ścieków (z czego 841 tys. m3 będą stanowiły ścieki deszczowe).

Mając na względzie powyższe, na poszczególne lata jakie obejmuje niniejszy plan, ustalono że ilość sprzedanej wody w roku 2017 wyniesie 2 643 tys. m3, a odebranych ścieków 3 574 tys. m3.

- Przedsięwzięcia rozwojowo – modernizacyjne w poszczególnych latach, których dotyczy  niniejszy plan

W tabeli nr 1 przedstawiono dokładny zakres planowanych na lata 2014 – 2018 zadań wraz z terminem ich realizacji z rozróżnieniem charakteru poszczególnych zadań wskazanym we wstępie.

Tabela nr 1. Zakres rzeczowy planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2014 – 2018

| Lp. | Nazwa zadania | ROK REALIZACJI |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ZADANIA MODERNIZACYJNE |
| ZAOPATRZENIE W WODĘ |
| 1 | Wykonanie studni zastępczych na ujęciu wody | X | X |  | X |  |
| 2 | Modernizacja - przebudowa filtrów na SUW Serby |  | X |  | X | X |
| 3 | Modernizacja sieci i przyłączy na SUW SERBY |  | X |  | X |  |
| 4 | Modernizacja budynku głównego SUW SERBY | X | X |  |  |  |
| 5 | Modernizacja rurociągów i armatury w galerii pod filtrami |  |  |  | X |  |
| 6 | Modernizacja rurociągów na pompowni III st. w Ruszowicach |  |  | X |  |  |
| 8 | Modernizacja wiaty SUW Serby |  |  |  |  | X |
| 9 | Modernizacja komór osadników popłucznych |  |  |  |  | X |
| 10 | Modernizacja magistrali wodociągowej Ø 500 i Ø 700 z SUW Serby - Oś. Kopernik - zbiornik retencyjny |  | X | X |  |  |
| 11 | Modernizacja magistrali wodociągowej Ø 700 - zbiornik retencyjny - Osiedle Piastów Śląskich |  | X | X |  |  |
| 12 | Modernizacja sieci wodociągowej ul. Kościuszki |  | X |  |  |  |
| 13 | Modernizacja systemu zdalnych odczytów |  | X |  |  |  |
| 14 | Modernizacja sieci wodociągowej w ul. Lompy, Żeromskiego, Reja, Kochanowskiego, Asnyka i Wąska |  |  | X | X |  |
| 15 | Modernizacja sieci na Osiedlu Paulinów | X |  |  |  |  |
| 16 | Modernizacja sieci wodociągowa w ul. Mechaniczna, Złota Podkowa, Rzeźnicza, Krawiecka |  |  |  | X |  |
| 17 | Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Ułanów Polskich |  |  |  |  | X |
| 18 | Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Różana i Obrońców Pokoju |  |  |  |  | X |
| 19 | Modernizacja sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Działkowa | X |  |  |  |  |
| Lp. | Nazwa zadania | ROK REALIZACJI |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW |
| 1 | Montaż analizatorów on line dla ścieków oczyszczonych |  | X |  |  |  |
| 2 | Modernizacja obiektów technologicznych oczyszczalni, wymiana elementów metalowych, elewacja | X | X | X | X | X |
| 3 | Modernizacja części osadowej oczyszczalni ścieków - przebudowa rurociągów osadowych i wymiennika ciepła-montaż 2 szt. przepływomierzy osadu wstępnego ze zbiornika hydrolizy do zagęszczacza | X |  |  |  |  |
| 4 | Modernizacja dróg wewnętrznych w oczyszczalni ścieków |  |  |  |  | X |
| 5 | Modernizacja budynku socjalno - warsztatowego |  | X | X |  |  |
| 6 | Renowacja głównych kolektorów kanalizacyjnych wraz z przebudowa przelewów burzowych. | X | X | X | X |  |
| 7 | Modernizacja sieci metodą bezwykopową | X | X | X | X |  |
| 8 | Modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Listopadowej |  |  |  | X |  |
| 9 | Opomiarowanie sieci kanalizacyjnej miasta Głogowa |  |  | X |  |  |
| 10 | Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Sportowej |  | X |  |  |  |
| 11 | Modernizacja sieci i przyłączy kanalizacyjnych w ul. Kadłubka |  |  | X |  |  |
| 12 | Modernizacja sieci kanalizacyjnych w ul. Stawnej |  |  |  |  | X |
| 13 | Modernizacja sieci kanalizacyjnych w ul. Wioślarskiej |  |  |  |  | X |
| 14 | Budowa sieciowych zbiorników retencyjnych |  |  |  |  | X |
| 15 | Modernizacja kolektora w ul. Piotra Skargi |  |  | X |  |  |

| Lp. | Nazwa zadania | ROK REALIZACJI |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ZADANIA ROZWOJOWE |
| 1 | Budowa sieci wodociągowej - Krzepów-Nosocice | X | X |  |  |  |
| 2 | Budowa i zakup sieci i przyłączy wodociągowych | X | X | X | X | X |
| 3 | Budowa i zakup sieci kanalizacyjnych | X | X | X | X | X |
| 4 | Budowa sieci wodociągowej dla osiedla domów jednorodzinnych przy ul. H. Głogowskiego | X |  |  |  |  |
| 5 | Budowa sieci kanalizacyjnej i przyłączy dla osiedla domów jednorodzinnych przy ul. H. Głogowskiego | X |  |  |  |  |
| 6 | Modernizacja systemów elektroenergetycznych wraz z rozbudową systemu pomiarowego i wizualizacji na SUW Serby | X | X |  |  |  |
| 7 | Wykonanie systemu monitoringu terenu i obiektów ujęcia i SUW Serby | X | X |  |  |  |
| 8 | Modernizacja systemu kogeneracji (dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z systemem automatyki i sterowania) | X |  |  |  |  |
| 9 | Zakup Samplerów |  | X |  |  |  |

| X | – Lata realizacji |
| --- | --- |

- Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków

Przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody to przedsięwzięcia zmniejszające straty wody. W planie na najbliższe 5 lat z tej grupy zadań ujęto:

- Modernizację magistrali wodociągowej Ø 500 i Ø 700 z SUW Serby – Oś. Kopernik – zbiornik retencyjny,

- Modernizację magistrali wodociągowej  Ø 700 – zbiornik retencyjny – Osiedle Piastów Śląskich,

- Modernizację sieci wodociągowej w ul. Kościuszki,

- Modernizację sieci wodociągowej Osiedle Paulinów,

- Modernizację sieci wodociągowej w ul. Henryka Głogowskiego,

- Modernizację sieci wodociągowej w ul. Lompy, Reja, Kochanowskiego, Żeromskiego, Asnyka i Wąskiej, Mechaniczna, Złota Podkowa, Rzemieślniczej, Krawieckiej.

- Modernizację sieci wodociągowej wraz z przyłączami ul. Ułanów Polskich, Różanej oraz Obrońców Pokoju.

Przedsięwzięcia racjonalizujące wprowadzanie ścieków to:

- Przebudowa istniejących przelewów burzowych,

- Budowa sieciowych zbiorników retencyjnych,

- Opomiarowanie sieci kanalizacyjnej miasta Głogowa.

Z zadań służących ograniczeniu dostawania się wód przypadkowych do kanalizacji miejskiej ujęto:

- Modernizację sieci kanalizacyjnej metodą bezwykopową,

- Modernizację sieci kanalizacyjnej w ul. Listopadowej, Stawnej, Sportowej, Kadłubka oraz Wioślarskiej.

- Nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach

Tabela nr 2. Środki finansowe przeznaczone na modernizację i rozwój urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych w latach 2014 – 2018 (w zł).

| Wyszczególnienie |  |  | Rok |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Zadania modernizacyjne: | 5 550 000 | 4 755 000 | 3 934 000 | 3 320 000 | 3 020 000 |
| zaopatrzenie w wodę | 2 000 000 | 2 605 000 | 1 200 000 | 1 520 000 | 1 420 000 |
| odprowadzanie ścieków | 3 550 000 | 2 150 000 | 2 734 000 | 1 800 000 | 1 600 000 |
| Zadania rozwojowe | 6 368 000 | 1 445 000 | 425 000 | 425 000 | 2 425 000 |
| Razem: | 11 918 000 | 6 200 000 | 4 359 000 | 3 745 000 | 5 445 000 |

W ramach ZADAŃ MODERNIZACYJNYCH dokonano podziału na „zaopatrzenie w wodę” oraz „odprowadzanie ścieków”.

W przypadku modernizacji urządzeń związanych z działalnością wodociągową największy nacisk został położony na wymianę sieci wodociągowej, która charakteryzuje się niedostatecznymi parametrami technicznymi, co wiąże się nierozerwalnie z jakością dostarczanej wody oraz zakłóceniem ciągłości dostaw. Zaplanowano wymianę sieci wodociągowej m.in. w ulicach: T. Kościuszki, M. Reja, S. Żeromskiego, Asnyka, Lompy, Kochanowskiego, Mechanicznej, Złotej Podkowie, Rzeźniczej, oraz Krawieckiej. Kontynuowana będzie również dalsza wymiana sieci i przyłączy wody na Osiedlu Paulinów. W najbliższych latach zaplanowano modernizację głównych magistrali wodociągowych w celu zmniejszenia awaryjności oraz zapobiegania wtórnemu zanieczyszczeniu sieci.

Priorytetem w poddziale „Odprowadzenie ścieków” jest modernizacja oczyszczalni ścieków oraz  naprawa nieszczelnej kanalizacji. Z uwagi na konieczność spełnienia przez obecnie pracującą  oczyszczalnię ścieków podwyższonych wymagań w zakresie ochrony środowiska jak dla obiektów o Równoważnej Liczbie Mieszkańców (RLM) powyżej 100 tys., a także zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK) do 2015 r. (zaostrzenie szczególnie w zakresie stężeń biogenów wprowadzanych do odbiornika) należy przeprowadzić modernizację ciągów technologicznych oczyszczalni ścieków. Zaplanowano również wymianę – modernizacją istniejącego systemu pomiarowego (montaż analizatorów bardziej ekonomicznych, zużywających mniejsze ilości odczynników). W celu zlikwidowania problemów eksploatacyjnych z Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych (brak możliwości uniezależnienia pracy obu komór), oraz optymalizacją produkcji biogazu, konieczna jest przebudowa rurociągów zasilających i odpływowych, a także dobór wymienników ciepła. Sukcesywnie należy również przeprowadzać modernizację kolejnych budynków i budowli oczyszczalni.

Nieszczelna kanalizacja powoduje infiltrację wód gruntowych do sieci kanalizacyjnej oraz eksfiltrację ścieków do gruntu. Wtórnym skutkiem tego zjawiska jest zapadanie się jezdni. Ciągłe naprawy punktowe powodują rosnące koszty eksploatacji. Dlatego podjęto decyzję o modernizacji sieci kanalizacyjnej. Większość modernizacji zostanie przeprowadzona metodą bezwykopową. Przeprowadzona zostanie m.in. modernizacja sieci kanalizacyjnej w ul. Listopadowej, Sportowej, Stawnej, Wioślarskiej i Kadłubka. Zaplanowano także renowację głównych kolektorów kanalizacyjnych wraz z przebudową przelewów burzowych. Celem realizacji tych zadań jest poprawa sprawności technicznej. Obecnie prowadzone są prace przygotowawcze. Zadanie to zostało ujęte do realizacji w "Programie ogólnym rozbudowy i modernizacji sieci kanalizacyjnej miasta Głogowa".

W dziale ZADANIA ROZWOJOWE ujęto budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na aktualnie urbanizowanych terenach m.in. budowa sieci dla osiedla domów jednorodzinnych przy ul. H. Głogowskiego i dalszą rozbudowę sieci wodociągowej dla Osiedla Krzepów – Nosocice.

Zaplanowano także dalszą modernizację systemów elektroenergetycznych wraz z rozbudową systemu pomiarowego i wizualizacji na SUW Serby. Jest to kontynuacja zadania z lat 2005 – 2007(I Etap) mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa technicznego, jak również likwidację zagrożenia przedostania się olejów transformatorowych do warstwy wodonośnej ujęcia wody. W celu zabezpieczenia terenu i obiektów na ujęciu wody zaplanowano montaż urządzeń monitorujących (kamery TV, czujniki ruchu, czujniki otwarcia włazów itp.) na studniach i innych obiektach – Elementy zabezpieczenia antyterrorystycznego.

- Sposób finansowania planowanych inwestycji

Zadania ujęte w planie modernizacji i rozwoju finansowane są z własnych środków, jakie Spółka posiada, z amortyzacji oraz ze środków zewnętrznych. Dokładne zestawienie sposobu finansowania zadań o określonym charakterze przedstawia Tabela nr 3.

Tabela nr 3. Sposób finansowania planowanych inwestycji (w zł)

| Wyszczególnienie | Rok |
| --- | --- |
|  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
|  | zł | zł | zł | zł | zł |
| Zadania modernizacyjne | 5 550 000 | 4 755 000 | 3 934 000 | 3 320 000 | 3 020 000 |
| Zadania rozwojowe | 6 368 000 | 1 445 000 | 425 000 | 425 000 | 2 425 000 |
| Razem | 11 918 000 | 6 200 000 | 4 359 000 | 3 745 000 | 5 445 000 |
| Sposób finansowania inwestycji |  |
| - Amortyzacja | 5 178 000 | 5 049 000 | 3 359 000 | 3 245 000 | 4 945 000 |
| - Kredyt | 400 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 500 000 | 500 000 |
| - Środki własne | 6 340 000 | 151 000 | 0 | 0 | 0 |