Głogów, dnia 22.10.2018r.

RZP.271.57. 5.2018

Wykonawcy, którzy

pobrali SIWZ

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Budowę budynku

mieszkalnego z lokalami socjalnymi i komunalnymi ”.

I. Informuję, że  do Zamawiającego  wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia treści SIWZ. Poniżej zamieszczam ich treść wraz z  udzielonymi odpowiedziami.

1.Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu realizacji zamówienia?

Jest to już drugie postępowanie przetargowe. Pierwsze odbyło się w sierpniu, jest dość długi okres miedzy jednym postępowaniem a rozstrzygnięciem kolejnego. Termin podany w obecnym SIWZ jest tożsamy z tym z pierwszego postępowania.

Odp. Termin realizacji zamówienia zgodnie z rozdziałem V SIWZ tj.  zakończenie wykonywania robót budowlanych wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji pozwolenia na użytkowanie do dnia   30.06.2020r.

2.Czy Zamawiający podtrzymuje swoje stanowisko z poprzedniego postępowania dotyczące wyrażenia zgody na potrącanie zabezpieczenia należytego wykonania umowy z faktur przedłożonych przez wykonawcę do zapłaty , zgodnie z art.150 ust.3-6 ustawy PZP?

Odp. Tak.

II. Pozostałe ustalenia zawarte w SIWZ pozostają bez zmian.

Z up. Prezydenta Miasta

( - )  Piotr Poznański

Sprawę prowadzi: Hanna Różewicz  tel./fax  76/ 7265-437 , e-mail: h.rozewicz@glogow.um.gov.pl